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整改任务
	第二轮省级生态环境保护督察第二十 四项整改任务：沙湾区嘉农镇生活污水 处理设施尚在前期阶段，约 7000 人的 生活污水无法得到有效收集处置。

	
整改责任单位
	沙湾区委、 区政府

	

整改目标
	嘉农镇集镇片区生活污水全部收集进 入污水处理厂处理后达标排放，集镇范 围内无污水直排口。

	


整改措施
	完成嘉农镇集镇片区约 8.3 公里 (其中 主管2 公里，支管 6.3 公里) 污水管网 铺设，该片区生活污水接入园区污水处 理厂进行处理后达标排放。

	


整改主要工作 及成效
	
在嘉农镇已修建污水管网约 15 公里， 生活污水均统一收集至嘉农镇不锈钢 工业园区污水处理厂，经处理后达标排 放。



