附件
 
第二轮省级生态环境保护督察第十二项
整改任务完成情况表

	整改任务
	中央环境保护督察群众信访投诉反映西南不锈钢厂大量废渣堆积，污染周边环境问题，乐山市制定整改措施，通过回收利用废渣解决该问题。督察发现，仍有约 3 万吨废渣堆积，目前日回收利用量仅 50-60 吨，整改进度较为滞后。

	整改责任单位
	沙湾区委、区政府

	整改目标
	完成废渣清运。

	整改措施
	增加机械设备，加快废渣清运速度；进一步增加渣场内作业面，最大限度提高转运车辆台次；倒排工期，视天气情况尽可能延长作业时间，力争每天以最大量进行清运，确保按时完成清运。

	整改主要工作
及成效
	按期完成废渣清运。
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