附件

沙湾区应急救援能力提升重点项目实施计划任务表

| 序号 | 项目名称 | 子项目名称 | 建设内容 | 投资金额（万元） | 牵头单位 | 配合单位 | 时间进度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基层消防站建设 | 新建城乡消防站 | 在嘉农镇新建1个一级乡镇消防站； | 240 | 区消防救援大队 | 区应急局、区发改局、区财政局 | 2021年前 |  |
|  |  |  | 在葫芦镇、太平镇分别建设1个二级消防站 | 320 |  |  | 2022年前 |  |
|  |  | 配备消防车辆 | 在嘉农镇一级消防站配备小型水罐车一辆 | 60 | 区消防救援大队 | 区应急局、区发改局、区财政局 | 2021年前 |  |
|  |  |  | 在太平镇、葫芦镇两个二级消防站配备小型水罐车各一辆 | 120 |  |  | 2022年前 |  |
|  |  |  | 配备一台高喷消防车 | 236.7 | 区消防救援大队 | 区财政局 | 2020年前 | 已启动 |
|  |  | 建强专职消防员队伍 | 2021年招录镇专职消防员12人，2022年招录镇专职消防员16人 | 140 | 区消防救援大队 | 区人社局、区委编办、区财政局 | 2022年前 | 每人5万元计 |
|  |  | 配齐专职消防员基本防护装备 | 2021年配备新招录消防员配备防护装备24套，2022年为新招录镇消防员配备防护装备32套 | 16.8 | 区消防救援大队 | 区财政局 | 2022年前 | 以每套0.3万元计 |
|  |  | 加强应急抢险救灾物资和消防救援物资储备 | 采购应急抢险救灾和消防救援物资 | 864 | 区应急局、区消防救援大队 | 区财政局 | 2020年前 | 已启动，其中2020年下半年将补充的抢险救灾物资574万。 |
|  |  | 城市消防安全风险评估 | 开展全区城市消防安全评估 | 40 | 区消防救援大队 | 区财政局 | 2020年前 | 已启动 |
| 2 | 应急管理信息化及指挥场所建设 | 区应急指挥信息系统建设 | 指挥场所及应急保障车辆装备费用 | 261.91 | 区应急局 | 区发改局、区财政局 | 2021年底前 |  |
|  |  | 区、镇综合平台建设 | 完成区平台建设 | 137.5 | 区应急局 | 区发改局、区财政局 | 2022年底前 |  |
| 合计 |  |  |  | 2436.91 |  |  |  |  |