沙湾区申报2026年财政衔接推进乡村振兴补助资金储备项目库计划的公告

根据四川省农业农村厅《关于提前做好2026年财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目储备工作的通知》（N〔2025〕—2283号）文件要求，沙湾区2026年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目库计划项目116个，投入资金12711.44万元，申请补助财政衔接资金11142.44万元，已报中共沙湾区委农村工作领导小组同意并公示，现予以公告,敬请社会各界和广大群众监督。

监督电话：08333441255

意见收集人：张海军 ， 电子邮箱：416152215@qq.com，

通讯地址：乐山市沙湾区农业农村局

乐山市沙湾区农业农村局

2025年10月30日

沙湾区2026年财政衔接资金项目实施计划汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 项目储备计划情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  | 产业发展 |  | 就业项目 |  | 乡村建设行动 |  | 易地搬迁后扶 |  | 巩固三保障成果 |  | 项目管理费 |  |
|  | 项目 个数 | 计划项目资金 | 财政衔接资金 | 项目 个数 | 项目 资金 | 项目 个数 | 项目 资金 | 项目 个数 | 项目 资金 | 项目 个数 | 项目资金 | 项目 个数 | 项目资金 | 项目 个数 | 项目资金 |
| 合计 | 116 | 12896.44 | 11142.44 | 53 | 4993.23 | 3 | 154.44 | 54 | 4544.77 | 1 | 25 | 1 | 45 | 4 | 1380 |
| 福禄镇 | 28 | 1873.09 | 1816.09 | 13 | 1001.42 |  |  | 15 | 814.67 |  |  |  |  |  |  |
| 葫芦镇 | 8 | 500.31 | 500.31 | 5 | 392.31 |  |  | 3 | 108 |  |  |  |  |  |  |
| 嘉农镇 | 2 | 83.54 | 83.54 | 2 | 83.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 牛石镇 | 10 | 911.54 | 911.54 | 9 | 831.54 |  |  | 1 | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 沙湾镇 | 8 | 1051.64 | 1051.64 | 4 | 613.64 |  |  | 4 | 438 |  |  |  |  |  |  |
| 踏水镇 | 9 | 413.4 | 401.4 | 3 | 168.8 |  |  | 6 | 232.6 |  |  |  |  |  |  |
| 太平镇 | 29 | 4923.26 | 3423.26 | 12 | 1305.26 |  |  | 17 | 2118 |  |  |  |  |  |  |
| 铜河街道 | 3 | 138.9 | 138.9 | 1 | 3.4 |  |  | 2 | 135.5 |  |  |  |  |  |  |
| 轸溪镇 | 7 | 1208.32 | 1173.32 | 2 | 570.32 |  |  | 5 | 603 |  |  |  |  |  |  |
| 区级 | 12 | 1642.44 | 1642.44 | 2 | 23 | 3 | 154.44 | 1 | 15 | 1 | 25 | 1 | 45 | 4 | 1380 |

| 沙湾区2026年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目申报表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 实施镇（街道） | 实施 地点 | 项目内容 | 群众参与和利益联结机制 | 规划总投资（万元） |  |  |  |  | 受益对象（人） |  |  |  | 项目主管部门 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 合计 | 政府投入 | 业主投入 | 农户自筹 | 行业部门投入 | 农户 |  | 脱贫户（监测户） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 户数 | 人口 | 户数 | 人口 |  |  |
| 1 | 项目管理费 | 沙湾区2026年基层组织活动和公共服务运行经费配套资金项目 | 沙湾区 | 沙湾区 | 各镇（街）村级公共运行维护资金 | 按照7.5万元/村的标准进行补助 | 690 | 690 |  |  |  | 36200 | 108600 | 2571 | 6126 | 财政局 |  |
| 2 | 项目管理费 | 沙湾区2026年项目管理费 | 沙湾区 | 沙湾区 | 用于项目的设计、监理、评审等费用 | 用于项目的设计、监理、评审等费用 | 80 | 80 |  |  |  | 2573 | 5943 | 2573 | 5943 | 农业农村局 |  |
| 3 | 项目管理费 | 沙湾区2026年先发带后发结对帮扶金口河区项目 | 沙湾区 | 金口河区 | 对口援彝金口河 | 对口援彝金口河 | 540 | 540 |  |  |  | 2571 | 6126 | 2571 | 6126 | 财政局 |  |
| 4 | 产业发展 | 沙湾区福禄镇2026年种养殖业发展补助项目 | 福禄镇 | 福禄镇 | 435户1018人脱贫户发展小规模种养殖业到户产业 | 人均补助衔接资金不超过2000元/人 | 196.42 | 196.42 |  |  |  | 435 | 1018 | 435 | 1018 | 农业农村局 |  |
| 5 | 产业发展 | 沙湾区葫芦镇2026年种养殖业发展补助项目 | 葫芦镇 | 葫芦镇 | 185户485人脱贫户发展小规模种养殖业到户产业 | 人均补助衔接资金不超过2000元/人 | 82.31 | 82.31 |  |  |  | 185 | 485 | 185 | 485 | 农业农村局 |  |
| 6 | 产业发展 | 沙湾区嘉农镇2026年种养殖业发展补助项目 | 嘉农镇 | 嘉农镇 | 84户200人脱贫户发展小规模种养殖业到户产业 | 人均补助衔接资金不超过2000元/人 | 32.54 | 32.54 |  |  |  | 84 | 200 | 84 | 200 | 农业农村局 |  |
| 7 | 产业发展 | 沙湾区牛石镇2026年种养殖业发展补助项目 | 牛石镇 | 牛石镇 | 272户656人脱贫户发展小规模种养殖业到户产业 | 人均补助衔接资金不超过2000元/人 | 125.54 | 125.54 |  |  |  | 272 | 656 | 272 | 656 | 农业农村局 |  |
| 8 | 产业发展 | 沙湾区沙湾镇2026年种养殖业发展补助项目 | 沙湾镇 | 沙湾镇 | 109户268人脱贫户发展小规模种养殖业到户产业 | 人均补助衔接资金不超过2000元/人 | 43.64 | 43.64 |  |  |  | 109 | 268 | 109 | 268 | 农业农村局 |  |
| 9 | 产业发展 | 沙湾区踏水镇2026年种养殖业发展补助项目 | 踏水镇 | 踏水镇 | 219户485人脱贫户发展小规模种养殖业到户产业 | 人均补助衔接资金不超过2000元/人 | 89.1 | 89.1 |  |  |  | 219 | 485 | 219 | 485 | 农业农村局 |  |
| 10 | 产业发展 | 沙湾区太平镇2026年种养殖业发展补助项目 | 太平镇 | 太平镇 | 376户831人脱贫户发展小规模种养殖业到户产业 | 人均补助衔接资金不超过2000元/人 | 151.26 | 151.26 |  |  |  | 376 | 831 | 376 | 831 | 农业农村局 |  |
| 11 | 产业发展 | 沙湾区铜河街道2026年种养殖业发展补助项目 | 铜河街道 | 铜河街道 | 10户22人脱贫户发展小规模种养殖业到户产业 | 人均补助衔接资金不超过2000元/人 | 3.4 | 3.4 |  |  |  | 10 | 22 | 10 | 22 | 农业农村局 |  |
| 12 | 产业发展 | 沙湾区轸溪镇2026年种养殖业发展补助项目 | 轸溪镇 | 轸溪镇 | 253户641人脱贫户发展小规模种养殖业到户产业 | 人均补助衔接资金不超过2000元/人 | 120.32 | 120.32 |  |  |  | 253 | 641 | 253 | 641 | 农业农村局 |  |
| 13 | 易地搬迁后扶 | 沙湾区2026年易地扶贫搬迁贷款贴息补助项目 | 沙湾区 | 沙湾区 | 对292户易地扶贫搬迁户长期贷款进行贴息 | 843人易地扶贫搬迁户政府贷款进行贴息补助，人均补助1115元。 | 25 | 25 |  |  |  | 292 | 843 | 292 | 843 | 发改局 |  |
| 14 | 巩固三保障成果 | 沙湾区2026年雨露计划补助项目 | 沙湾区 | 沙湾区 | 对150名中、高职中每年3000元/年的补助 | 计划补助150人次，分为春、秋两季进行补助，每人每学期补助1500元 | 45 | 45 |  |  |  | 150 | 390 | 150 | 390 | 农业农村局 |  |
| 15 | 产业发展 | 沙湾区2026年小额信贷贴息项目 | 沙湾区 | 沙湾区 | 对69户小额贷款户进行不高于5%的贴息补助 | 对脱贫户（监测对象）提供发展生产小额贷款2－5万元，对贷款户进行不高于5%的贴息补助，户均贴息1500元。 | 8 | 8 |  |  |  | 69 | 186 | 69 | 186 | 农业农村局 |  |
| 16 | 就业项目 | 沙湾区2026年跨区域就业务工交通补助项目 | 沙湾区 | 沙湾区 | 计划对1200名脱贫劳动力跨区域就业务工3个月以上的实行一次性交通补助 | 对脱贫劳动力（监测对象劳动力）跨区域就业务工3个月以上的实行补助，3个月及以上6个月以下省内县外补助200元省外补助800元；6个月及以上省内县外补助400元省外补助1200元。 | 80 | 80 |  |  |  | 915 | 1200 | 915 | 1200 | 农业农村局 |  |
| 17 | 乡村建设行动 | 沙湾区2026年巩固脱贫成果补短板项目 | 沙湾区 | 沙湾区 | 计划对50户脱贫户（监测对象）实施安全饮水、入户路建设进行补助 | 入户路补助标准为500元/立方米按实补助；厕所改造补助标准为不高于3500元/户按实补助；安全饮水标准标准为不高于5000元/户按实补助 | 15 | 15 |  |  |  | 50 | 176 | 50 | 176 | 农业农村局 |  |
| 18 | 产业发展 | 沙湾区2026年农业保险保费补贴项目 | 沙湾区 | 沙湾区 | 用于农业政策性保险补助 | 带动生产，其他 | 15 | 15 |  |  |  | 36200 | 108600 | 2571 | 6126 | 农业农村局 |  |
| 19 | 管理费 | 沙湾区2026年农村公路管理养护项目 | 沙湾区 | 沙湾区 | 全区农村公路700公里管理养护 | 吸纳群众（含脱贫户）务工330人次，通过道路管养成果提升，确保群众生产生活出行快捷畅通 | 70 | 70 |  |  |  | 36200 | 108600 | 2576 | 6051 | 交运局 |  |
| 20 | 就业项目 | 沙湾区2026年山洪灾害危险区基层责任人履职补贴项目 | 沙湾区 | 沙湾区 | 解决山洪灾害危险区周边脱贫人口4人公益性岗位务工，每人每年补助0.36万元 | 促进脱贫人口和监测帮扶对象持续稳定增加收入 | 1.44 | 1.44 |  |  |  | 154 | 385 | 5 | 12 | 水务局 |  |
| 21 | 就业项目 | 沙湾区2026年区外务工补助项目 | 沙湾区 | 沙湾区 | 计划对667脱贫劳动力县外单次就业3个月以上的实行就业补助 | 对脱贫劳动力（监测对象劳动力）跨区域就业务工3个月以上的实行补助，3个月及以上6个月以下补助500元；6个月及以上补助1000元。 | 73 | 73 |  |  |  | 1133 | 1133 | 1133 | 1133 | 农业农村局 |  |
| 22 | 产业发展 | 福禄镇燕子坎村中药材套种产业园区建设项目 | 福禄镇 | 燕子坎村2组 | 改建林地120亩，种植中药材佛手柑，前期套种姜黄；大溪沟研学基地配套建设等。 | 项目配套完善生产生活设施、优化出行条件，直接提升群众生活质量；优先吸纳脱贫户务工，预计提供200人次就业岗位，带动周边群众发展姜黄种植，进一步拓宽农户增收渠道。 | 207 | 150 | 57 |  |  | 519 | 1780 | 1 | 2 | 农业农村局 | 已申报中省扶持项目 |
| 23 | 产业发展 | 福禄镇干坝子村林竹产业园区建设项目 | 福禄镇 | 干坝子村1、2、3、4、5、6、7、8、9组 | 流转干坝子村林地300亩，种植绵竹、巨黄竹子2.8万株、施肥、除草等；修建产业路2000m，修建50m³蓄水池2口、铺设管道2000m。 | 项目建成投入使用后，带动20户农户获得土地租金90000元，为周边群众提供就近务工岗位50余个。 | 150 | 150 |  |  |  | 60 | 200 | 10 | 37 | 农业农村局 | 已申报中省扶持项目 |
| 24 | 产业发展 | 福禄镇青冈坪村李子产业园区建设项目 | 福禄镇 | 青冈坪村4组 | 流转100亩土地，整理土地，种植半边红李子4000株，新建2口50立方蓄水池，铺设管网3000m，硬化产业路1500m，施肥除草等。 | 项目建成投入使用后，带动31户农户获得土地租金每年30000元，为周边群众提供就近务工岗位每年350余个。 | 150 | 150 |  |  |  | 540 | 1454 | 47 | 102 | 农业农村局 | 已申报中省扶持项目 |
| 25 | 产业发展 | 福禄镇沙湾儿村花林山李子产业园区建设项目 | 福禄镇 | 沙湾儿村2组 | 改建种植李子120亩，清理土地附着物，土地整理，种植8000株李子树，化肥16吨，修建打药泵房1座，铺设25管网2500m、电线500m。 | 增加周边村民土地租金收入36000元，能吸收脱贫户务工5000人次，务工收入60000元左右，能带动周边产业发展，增加农户收入。 | 60 | 60 |  |  |  | 810 | 1891 | 24 | 62 | 农业农村局 |  |
| 26 | 乡村建设行动 | 福禄镇青冈坪村5组乔山山坪塘处产业路拓宽项目 | 福禄镇 | 青冈坪村5组 | 拆除修复原有路面1200m；拓宽桥山水库至汤松林处组道路加宽2m，厚0.18m，长1200m；新建路基3m；硬化路面长1200m，宽4.5m，C30混凝土；堡坎200m。 | 方便群众生产生活及出行，提高生活质量，能吸收脱贫户务工200人次，务工收入20000元左右，能带动周边产业发展，增加农户收入。 | 95 | 95 |  |  |  | 50 | 115 | 3 | 8 | 农业农村局 |  |
| 27 | 乡村建设行动 | 福禄镇铜街子村泰国红柚园区基础设施提升项目 | 福禄镇 | 铜街子村6组 | 硬化铜街子村泰国红柚园区产业路长850m，宽4.5m，厚0.2m，C30混凝土；修建园区片浆砌石挡土墙800m；产业路堡坎40m。 | 增加周边村民60亩土地租金收入，吸纳脱贫群众务工、联农带户吸纳群众务工100人次；充分利用土资源，提高土地利用率，保障农业自然资源。 | 117.32 | 117.32 |  |  |  | 750 | 1550 | 42 | 63 | 农业农村局 |  |
| 28 | 乡村建设行动 | 福禄镇铜街子村猕猴桃产业园区基础设施提升项目 | 福禄镇 | 铜街子村6组 | 修建C25混凝土产业路堡坎40m，修建园区片石挡土墙200m。 | 增加周边村民150亩土地流转租金、吸纳脱贫群众务工、联农带户吸纳群众务工200人次，延长猕猴桃产业链，增加附加值。 | 30.4 | 30.4 |  |  |  | 750 | 1550 | 42 | 63 | 农业农村局 |  |
| 29 | 乡村建设行动 | 福禄镇铜街子村帝王杏园区基础设施提升项目 | 福禄镇 | 铜街子村6组 | 硬化铜街子村帝王杏园区产业道路长800m，宽1.5m，厚0.15m，C30混凝土；产业路堡坎75m，防洪涵管500m，片石堡坎120m。 | 为周边村民提供稳定就业岗位约100个，同时依托帝王杏特色，可吸引相关配套产业（如包装、运输）集聚，带动周边群众增收。 | 43.95 | 43.95 |  |  |  | 750 | 1550 | 42 | 63 | 农业农村局 |  |
| 30 | 产业发展 | 福禄镇大坪村6组灌溉设施建设项目 | 福禄镇 | 大坪村6组 | 新建农业灌溉蓄水池200m³，水管PE75（200m）PE63水管（3000m）等配套设施。 | 项目建成能灌溉周边农户农田230亩，带动周边群众年增加产值30万元；带动周边农户养殖生猪，年增收50万元。 | 40 | 40 |  |  |  | 76 | 235 |  |  | 农业农村局 |  |
| 31 | 产业发展 | 福禄镇大坪村2组山坪塘维修整治项目 | 福禄镇 | 大坪村2组 | 维修整治800m²山坪塘，清除塘内淤泥、对坝坡进行增厚，填补裂缝和孔洞及铺设防水材料。 | 项目建成能灌溉周边农户农田100亩，带动周边群众年增加产值10万元。降低农户灌溉成本，同时改善人居环境，间接带动农业产业相关增收。 | 20 | 20 |  |  |  | 56 | 169 | 1 | 1 | 农业农村局 |  |
| 32 | 产业发展 | 福禄镇大坪村3组人畜饮水池维修整治项目 | 福禄镇 | 大坪村3组 | 维修整治200m³人畜安全饮水池，清理底部淤泥和池壁青苔，对池底、池壁采用混凝土修复，铺设防水材料。 | 项目建成能灌溉周边45户农户农田100亩；带动周边农户养殖生猪，年增收20万元。 | 15 | 15 |  |  |  | 45 | 182 | 1 | 1 | 农业农村局 |  |
| 33 | 产业发展 | 福禄镇观房寺村山坪塘整治维修项目 | 福禄镇 | 4组 | 采用混凝土修补塘坎裂缝1333m²，塘壁砖砌堡坎宽0.5 m×长120m×高2m,砖2.5万匹，水泥15吨，河沙45吨，相关机械及人力施工。 | 维修山坪塘2亩能蓄水1000立方，能浇灌农作物40余亩，促进4组土地对外承包30余亩，增加村民土地租金年收11000元，能吸收脱贫户务工200人次，务工收入16000元左右，能带动周边产业发展，增加农户收入。 | 10 | 10 |  |  |  | 80 | 235 | 10 | 20 | 农业农村局 |  |
| 34 | 产业发展 | 福禄镇大坪村中药材种植项目 | 福禄镇 | 大坪村3组、4组 | 改建林地100亩种植黄精，（清理土地里的附着物、整理土地、架设桩网、采购黄精种、施肥管理），新建100亩园区滴灌系统，新建产业便道2000m，新建150立方灌溉水池两个（PE60主管2000m，PE32支管4000m）。 | 增加周边村民100亩土地租金收入，吸纳周边群众务工30人，带动周边群众发展种植黄30亩，农户增收25万元。 | 150 | 150 |  |  |  | 85 | 255 | 1 | 2 | 农业农村局 |  |
| 35 | 乡村建设行动 | 福禄镇青冈坪村2组大埂上产业路建设项目 | 福禄镇 | 青冈坪村2组 | 硬化产业路长度1000m，宽度3m，厚度0.18m，C30混凝土。 | 方便青冈坪村2组与龙柱村4组、8组产业道路连通，能吸收脱贫户务工100人次，务工收入10000元左右，能带动周边产业发展，增加农户收入。 | 32.4 | 32.4 |  |  |  | 158 | 346 | 18 | 29 | 农业农村局 |  |
| 36 | 乡村建设行动 | 福禄镇青冈坪村4组雪子岩产业路建设项目 | 福禄镇 | 青冈坪村4组 | 硬化组道路长度240m，宽3m，厚度0.18m，C30混凝土。 | 方便群众生产生活及出行，提高生活质量，能吸收脱贫户务工50人次，务工收入5000元左右，能带动周边产业发展，增加农户收入。 | 9.5 | 9.5 |  |  |  | 11 | 26 | 5 | 13 | 农业农村局 |  |
| 37 | 乡村建设行动 | 福禄镇青冈坪村5组花秋田产业路建设项目 | 福禄镇 | 青冈坪村5组 | 硬化产业路长度760m，宽度3m，厚度0.18m，C30混凝土。 | 方便群众生产生活及出行，提高生活质量，能吸收脱贫户务工100人次，务工收入10000元左右，能带动周边产业发展，增加农户收入。 | 26.6 | 26.6 |  |  |  | 33 | 81 | 3 | 8 | 农业农村局 |  |
| 38 | 乡村建设行动 | 福禄镇青冈坪村4组山包儿产业路建设项目 | 福禄镇 | 青冈坪村4组 | 硬化产业路长度1700m，加宽1.5m，厚度0.18m，C30混凝土。 | 方便群众生产生活及出行，提高生活质量 | 76.5 | 76.5 |  |  |  | 11 | 26 | 5 | 13 | 农业农村局 |  |
| 39 | 乡村建设行动 | 福禄镇沙湾儿村2组鲁家坡产业路硬化项目 | 福禄镇 | 沙湾儿村2组 | 新建路基、修建C25混凝土堡坎、铺0.1m厚碎石、硬化长840m、宽3.5m、厚0.18m，标号C30混凝土。 | 建成后方便周边105户330人生产生活，能带动周边产业发展，增加农户收入，带动家庭农场产业发展，吸收群众务工4000人次，务工收入50000元左右。 | 60 | 60 |  |  |  | 110 | 320 | 5 | 16 | 农业农村局 |  |
| 40 | 乡村建设行动 | 福禄镇沙湾儿村1组水井湾产业路硬化项目 | 福禄镇 | 沙湾儿村1组 | 新建路基、修建C25混凝土堡坎、铺10cm厚碎石、硬化长70m、宽3.5m、厚0.18m，标号C30混凝土。 | 建成后方便周边35户85人生产生活，能带动周边李子、柑橘等产业发展，增加农户收入。 | 5 | 5 |  |  |  | 26 | 85 | 5 | 12 | 农业农村局 |  |
| 41 | 乡村建设行动 | 福禄镇沙湾儿村宝林寺产业路硬化项目 | 福禄镇 | 沙湾儿村3.4.5.6组 | 挖掘、堡坎、铺碎石、硬化长1300m、宽3.5m、厚0.18m，标号C30混凝土。 | 建成后方便周边600多人生产生活，能带动周边李子、柑橘等产业发展，增加农户收入。 | 90 | 90 |  |  |  | 203 | 613 | 1 | 4 | 农业农村局 |  |
| 42 | 产业发展 | 福禄镇沙湾儿村3组大坡上灌溉设施建设项目 | 福禄镇 | 沙湾儿村3组 | 新建2口100m³的水池（40管200m）；抽水机2台。 | 项目建设后能灌溉周边农作物300亩，带动周边水果产业发展，增加农户收入。 | 30 | 30 |  |  |  | 51 | 230 | 1 | 4 | 农业农村局 |  |
| 43 | 产业发展 | 福禄镇万福桥村排灌沟渠维修加固项目 | 福禄镇 | 万福桥村 | 维修、整治、加固万福桥村排沟渠道1500m。 | 项目建成后方便周边95户农户生产生活，能带动周边粮食增收、产业发展，增加农户收入，吸收群众务工200人次。 | 20 | 20 |  |  |  | 95 | 280 | 21 | 63 | 农业农村局 |  |
| 44 | 乡村建设行动 | 干坝子村1组灯杆坪产业路硬化项目 | 福禄镇 | 干坝子村1组 | 硬化产业路长度150m，宽2.5m，厚0.15m，C30混凝土。 | 方便群众生产生活及出行，提高生活质量 | 5 | 5 |  |  |  | 10 | 30 | 2 | 6 | 农业农村局 |  |
| 45 | 乡村建设行动 | 福禄镇红阳村2组月咡房产业路硬化项目 | 福禄镇 | 红阳村2组 | 硬化产业路长400m、宽2.5m、厚0.15m，C30混凝土。 | 150亩土地流转租金、联农带户吸纳群众务工100人次，其中脱贫群众务工50人次；预计带动农户增收3万元左右。 | 38 | 38 |  |  |  | 60 | 236 | 9 | 22 | 农业农村局 |  |
| 46 | 乡村建设行动 | 福禄镇红阳村9组雪地沟产业路硬化项目 | 福禄镇 | 红阳村9组 | 硬化产业路长600m、宽2.5m、厚0.18m，C30混凝土。 | 300亩土地流转租金、联农带户吸纳群众务工350人次，其中脱贫群众务工80人次；预计带动农户增收5万元左右。带动周边群众茶叶发展。 | 55 | 55 |  |  |  | 80 | 217 | 20 | 43 | 农业农村局 |  |
| 47 | 产业发展 | 福禄镇雷店村蓄水池建设项目 | 福禄镇 | 雷店村2组 | 新建1口50m³蓄水池，管道1500m（32管500m，25管1000m，含配件）。 | 方便周边30亩佛手柑的灌溉，吸纳脱贫群众务工300人次，增收30000元，带动周边群众发展柑橘种植50亩。 | 10 | 10 |  |  |  | 50 | 170 | 31 | 82 | 农业农村局 |  |
| 48 | 乡村建设行动 | 福禄镇雷店村倒马坎产业路维修整治项目 | 福禄镇 | 雷店村10组、11组 | 维修整治硬化五一桥到倒马坎岔路口3000m产业路，4m宽，0.18m厚，C30混凝土。 | 方便周边135户400余人群众生产生活及出行，提高生活质量，能带动周边产业发展，增加农户收入。 | 130 | 130 |  |  |  | 135 | 400 | 11 | 27 | 农业农村局 |  |
| 49 | 产业发展 | 葫芦坝村佛手柑产业基地配套设施项目 | 葫芦镇 | 葫芦坝村6组、14组 | 14组安装低喷喷灌覆盖120亩佛手柑基地 | 促进集体经济增收5万元，产业提升了的同时增加50人次务工，人均增收1000元/月 | 30 | 30 |  |  |  | 203 | 540 | 28 | 58 |  |  |
| 50 | 乡村建设行动 | 葫芦坝村7组道路硬化项目 | 葫芦镇 | 葫芦坝村7组 | 中学后道路硬化长800米，宽3米，厚0.18米 | 促进脱贫户持续稳定增加收入 | 28 | 28 |  |  |  | 12 | 26 | 3 | 10 |  |  |
| 51 | 产业发展 | 葫芦坝村山坪塘整治项目 | 葫芦镇 | 17组 | 十堰儿灌溉山坪塘整治，塘坎硬化平均长35米，宽20米，高3米，0.3米，加塘低硬化（平均长35米，宽20米，厚0.2米） | 解决农户生产灌溉用水，提升农作物产量，促进增收 | 30 | 30 |  |  |  | 189 | 350 | 18 | 53 |  |  |
| 52 | 乡村建设行动 | 江村安全饮水提升项目 | 葫芦镇 | 江村3、7、8、9、11、12组 | 32管3000米，25管5000米，及相关配套设施 | 解决农户安全饮水 | 40 | 40 |  |  |  | 180 | 486 | 27 | 72 |  |  |
| 53 | 产业发展 | 江村奶白茶产业发展项目 | 葫芦镇 | 江村8、11、12组 | 100亩林地整改及配套设施、茶苗购买种植。 | 100亩土地流转租金约30000元，解决群众务工200人次其中脱贫户20人，提高群众收入2000元/人。产业投产后集体经济年收入6万元。 | 100 | 100 |  |  |  | 140 | 350 | 9 | 25 |  |  |
| 54 | 乡村建设行动 | 祝村安全饮水设施项目 | 葫芦镇 | 祝村5组 | 井一口，100立方水池一个，及相关配套设施 | 解决村民的饮水问题 | 40 | 40 |  |  |  | 39 | 131 | 0 | 0 |  |  |
| 55 | 产业发展 | 梁村青蛙产业基地配套设施项目 | 葫芦镇 | 梁村1至9组 | 110管10000米,63管10000米，50管10000米，200方蓄水池，及相关配套设施 | 带动当地群众增加务工收入，带动合作社产业经济发展，解决群众务工50人次其中脱贫户10人，提高群众收入3000元/人，为合作社创收约5万元每年 | 150 | 150 |  |  |  | 350 | 950 | 32 | 98 |  |  |
| 56 | 产业发展 | 嘉农镇苏店村产业沟渠建设工程 | 嘉农镇 | 苏店村1、2组 | 新建排水沟渠： 1.砖砌主沟渠长约1.5公里，宽约1米，深约0.5米，沟底垫层。 2.砖砌支沟渠长约1.2公里，宽约0.5米，深约0.4米，沟底垫层 | 土地流转约400亩，租金收入40万/年、吸纳脱贫群众务工90人次带动周边群众务工收入4000元 | 51 | 51 |  |  |  | 315 | 1110 | 6 | 13 | 农业农村局 |  |
| 57 | 产业发展 | 牛石镇利农村猕猴桃种植标准化提升项目 | 牛石镇 | 利农村8.9组 | 猕猴桃自动化水肥一体30亩，含雾化系统一套 | 吸纳群众务工150人次其中脱贫群众务工50人次，带动周边群众发展种植20亩 | 45 | 45 |  |  |  |  | 424 | 1161 | 48 | 132 | 农业农村局 |
| 58 | 产业发展 | 牛石镇利农村新建猕猴桃种植基地项目 | 牛石镇 | 利农村7组 | 新发展猕猴桃种植50亩，含土地整理、苗子、大棚等，配备自动化水肥一体、雾化系统等 | 吸纳群众务工1000人次其中脱贫群众务工400人次 | 155 | 155 |  |  |  |  | 424 | 1161 | 48 | 132 | 农业农村局 |
| 59 | 产业发展 | 牛石镇利农村淫羊藿种植基地建设项目 | 牛石镇 | 利农村8.9组 | 新建50亩淫羊藿种植基地，含土地整理、大棚、滴灌等 | 吸纳群众务工300人次其中脱贫群众务工100人次 | 60 | 60 |  |  |  |  | 424 | 1161 | 48 | 132 | 农业农村局 |
| 60 | 产业发展 | 牛石镇安池村淫羊藿种植基地项目 | 牛石镇 | 安池村4组 | 新建100亩淫羊藿种植基地，含大棚、滴灌等 | 100亩土地流转租金、吸纳脱贫群众务工1000人次、年保底分红20万元、带动周边群众发展种植淫羊藿30亩 | 90 | 90 |  |  |  |  | 320 | 1376 | 69 | 144 | 农业农村局 |
| 61 | 产业发展 | 牛石镇豆地坪村“茶叶+水果”园区轨道车扩建项目 | 牛石镇 | 豆地坪村1、5组 | 新建轨道车3000米 | 新建轨道车3000米为集体经济减少支出每年10万元，提高群众及脱贫户年底分红。 | 80 | 80 |  |  |  |  | 165 | 2060 | 55 | 119 | 农业农村局 |
| 62 | 产业发展 | 牛石镇豆地坪村烘干房建设项目 | 牛石镇 | 豆地坪村 | 新建200平方米钢架房 | 扩建烘干房增加村集体经济收入，提高群众及脱贫户年底分红。 | 30 | 30 |  |  |  |  | 165 | 2060 | 55 | 119 | 农业农村局 |
| 63 | 乡村建设行动 | 牛石镇豆地坪村“茶叶+水果”园区道路提升项目 | 牛石镇 | 豆地坪村5组 | 在豆地坪村5组天宫包，拓宽和新建道路共计1公里 | 园区道路提升增加村集体经济收入，提高群众及脱贫户年底分红。 | 80 | 80 |  |  |  |  | 165 | 2060 | 55 | 119 | 农业农村局 |
| 64 | 产业发展 | 扶持发展新型农村集体经济配套资金 | 牛石镇 | 九龙口村678组 | 新建100亩淫羊藿种植基地,含100亩淫羊藿苗子，45亩土地整理、大棚、滴灌等 | 100亩土地流转租金、吸纳脱贫群众务工300人次、带动周边群众发展种植30亩 | 150 | 150 |  |  |  |  | 180 | 630 | 36 | 60 | 农业农村局 |
| 65 | 产业发展 | 牛石镇喻坝村淫羊藿种植建设项目 | 牛石镇 | 喻坝村1、2、3、6组 | 新建80亩淫羊藿种植基地,含土地整理、大棚、滴灌等 | 吸纳脱贫群众务工40人次、年保底分红2万元、带动周边群众发展淫羊藿种植50亩 | 96 | 96 |  |  |  |  | 150 | 450 | 30 | 57 | 农业农村局 |
| 66 | 乡村建设行动 | 沙湾镇五七村产业道路硬化工程项目 | 沙湾镇 | 五七村 10组 | C25混凝土硬化产业路1400米、厚0.18米、宽3.5米 | 吸纳脱贫群众务工人次，增加务工收入1.2万元、带动周边群众发展连片种植50亩，户均增收2万元 | 98 | 98 |  |  |  | 35 | 120 | 9 | 15 | 农业农村 局 |  |
| 67 | 产业发展 | 沙湾镇五七村中药材种植项目 | 沙湾镇 | 五七村8组 | 发展中药材种植20亩 | 发展种植中药材种植20亩，带动周边群众10人（脱贫户）就近务工人，增加务工收入 0.5万元，壮大发展集体经济 | 30 | 30 |  |  |  | 426 | 1023 | 40 | 84 | 农业农村局 |  |
| 68 | 乡村建设行动 | 沙湾镇代湾村新建蓄水池项目 | 沙湾镇 | 代湾村6组 | 新建50m³蓄水池4口 | 解决群众安全饮水46户127人其中（脱贫户7户23人）吸纳脱贫人口23人，发展茶叶种植300亩，增加人均收入2000元。 | 40 | 40 |  |  |  | 46 | 127 | 7 | 23 | 农业农村局 |  |
| 69 | 产业发展 | 沙湾镇二峨山村农产品加工厂房建设项目 | 沙湾镇 | 二峨山村4组 | 扩建竹笋加工厂厂房2660平方米（包含拨壳、蒸煮、烘干、冷冻设备） | 吸纳脱贫群众务工80人次，解决务工收入15万元、带动周边群众发展连片种植 3000 亩，户均增收3000元 | 450 | 450 |  |  |  | 643 | 1718 | 34 | 65 | 农业农村局 |  |
| 70 | 乡村建设行动 | 沙湾镇二峨山村新建蓄水池及饮水管网工程项目 | 沙湾镇 | 二峨山村1、3、4、5、6、8组 | 新建蓄水池7个（50立方），新建过滤池10个（20立方），PEφ63管2.4万米，PEφ25管1.4万米饮水管网. | 解决群众安全饮水 305 户801人其中（脱贫户6户15人，吸纳脱贫人口 15 人，发展种植业 700 亩，增加收入 1000元。 | 140 | 140 |  |  |  | 223 | 459 | 6 | 15 | 农业农村局 |  |
| 71 | 产业发展 | 先锋村五月脆种植项目 | 沙湾镇 | 先锋村5组 | 一线天沟尾至蛮王洞修建1.5M宽，1.5KM长混凝土采摘路；种植五月脆李40亩。 | 依托一线天，蛮王洞旅游资源，发展种植李子种植采摘体验40亩，修建采摘道路，带动周边群众10人（脱贫户）就近务工人，增加务工收入0.5万元，壮大发展集体经济 | 90 | 90 |  |  |  | 246 | 624 | 28 | 54 | 农业农村 局 |  |
| 72 | 乡村建设行动 | 沙湾镇先锋村产业道路硬化工程项目 | 沙湾镇 | 先锋村6、7组 | 硬化产业路2000米、宽3.5米，厚0.18米，C25混凝土浇筑 | 组织群众参与产业路建设，按市场标准支付报酬，预计通过务工带动群众增收20万元。预计土地出租租金提高100％；人均增加经营性收入2000元。 | 160 | 160 |  |  |  | 246 | 624 | 28 | 54 | 农业农村 局 |  |
| 73 | 乡村建设行动 | 踏水镇江红村产业道路拓建项目 | 踏水镇 | 江红村龙踩联网路4、5、6、7组 | 对江红村5组（原踩泥村村委会处）至6组李大贵处进行产业道路拓宽整治。采用C25混凝土硬化，全1100米，在现有道路基础上拓宽2米、厚0.2米。 | 该项目实施将解决铁寨村大部分村民和江红村464户（含脱贫户12户23人）1385人的产业发展和农产品流通和贸易问题，同时解决与邻区县五通桥区的交通瓶颈.项目实施后融入乐西高高速交通网，有力提升农产品集散交通条件，从而促进农户产业发展增收，预计每人年人均纯收入提高35元。 | 55 | 45 |  | 10 |  | 350 | 1100 | 12 | 23 | 农业农村局 | 江红村 |
| 74 | 乡村建设行动 | 踏水镇连沟村产业道路硬化项目 | 踏水镇 | 连沟村4组 | 在现目前已有路基的机耕道上硬化长1600米，宽3米，厚0.15米的易机道路，用C25混凝土硬化，建设内容包括：平整路面、涵管铺设、混凝土硬化、特殊路段堡坎。 | 该地段基本农田130余亩，涉及25户41人（其中已脱贫户2户4人），项目建成后，降低种粮成本每亩约200元，交通便捷后，引入大户流转，农户每亩可增收300元。 | 45 | 45 |  |  |  | 25 | 41 | 2 | 4 | 农业农村局 | 连沟村 |
| 75 | 乡村建设行动 | 踏水镇蜜蜂村产业道路硬化项目 | 踏水镇 | 蜜蜂村2、4、6、7、8、9、10组 | 在现有各组已有基础的道路上宜机化道路建设（不涉及基本农田），2.5米宽，18cm厚，长度约1800米。内容包括平整道路路基，硬化路面，采用C30混凝土。 | 提高农产品机械化耕收率，降低种植成本每亩约50元，带动群众务工增收和产业增收，实现人均年增收费100元。涉及382户1012人，其中脱贫户9户27人。 | 48.6 | 48.6 |  |  |  | 382 | 1012 | 9 | 27 | 农业农村局 | 蜜蜂村 |
| 76 | 产业发展 | 踏水镇魏槽村沟渠整治项目 | 踏水镇 | 魏槽村 1组 | 沟渠三面光用红砖二四墙堡坎480米：沟底开挖下沉两边清理，开挖量约100土石方，约1万元；三面光沟渠整治高1米，下底宽1米，上口宽1.2米，沟底用C25混凝土硬化0.15米；约每米需550元 | 提高农户种粮积极性，降低种粮成本每亩约50元，增加农民种粮收入每亩约100元，改善种粮地块约50亩生产条件。 | 28 | 26 |  | 2 |  | 30 | 105 | 4 | 8 | 农业 农村 局 | 魏槽村 |
| 77 | 乡村建设行动 | 踏水镇长坪村9组产业发展宜机化道路建设 | 踏水镇 | 长坪村9组 | 在已建成的碎石路上硬化长1400米，宽2.5米，厚0.15米的机耕道，用C25混凝土硬化。建设内容包括平整路基，硬化路面，混凝土养护 | 方便40户农户和4户脱贫户生产发展，就近务工，降低生产成本增加收入 | 36 | 36 |  |  |  | 40 | 128 | 4 | 8 | 农业农村局 | 长坪村 |
| 78 | 乡村建设行动 | 踏水镇长坪村产业发展道路硬化项目 | 踏水镇 | 长坪村2组、6组组 | 在已建成的碎石路上硬化长920米，宽2.5米，厚0.15米的机耕道，用C25混凝土硬化建设内容包括平整路基，硬化路面，混凝土养护 | 方便48户农户和6户脱贫户生产发展，就近务工，降低生产成本增加收入 | 23 | 23 |  |  |  | 48 | 139 | 5 | 9 | 农业农村局 | 长坪村 |
| 79 | 乡村建设行动 | 踏水镇凉水村农田宜机化道路建设项目 | 踏水镇 | 凉水村6组 | 对现有的1200米田间生产土路进行硬化：（铺垫载重层、硬化）1200米，宽2.5米，厚0.15米，450立方混凝土。全部用C20混凝土硬化。 | 生产条件得到有效提升，机械化程度有效提高，方便30户100余人生产作业，减低生产成本每亩50元，增加农户种粮收入每亩约100元。大大增强农户的种粮积极性，充分发挥粮油园区农旅融合功能 | 35 | 35 |  |  |  | 53 | 150 | 0 | 0 | 农业农村局 | 凉水村 |
| 80 | 产业发展 | 踏水镇踏水村新建生产沟渠项目 | 踏水镇 | 踏水村2组、4组、7组、13组 | 2组新建长1500米*宽0.3米*高0.4米生产用沟渠；4组新建长500米*宽0.3米*高0.4米生产用沟渠；12组新建长1500米*宽0.3米*高0.4米生产用沟渠7组长800米*高0.7*宽1米生产用沟渠 | 该项目解决300户农户，12户脱贫户的生产发展，改善局部地区的水利条件，提供耕地质量与产量，为粮食安全提供基础保障。 | 53.7 | 53.7 |  |  |  | 300 | 980 | 12 | 26 | 农业农村局 | 踏水村 |
| 81 | 乡村建设行动 | 太平镇永丰村产业路建设项目 | 太平镇 | 永丰村 | 改扩建道路长5000米，宽4.5米、厚0.18米，混凝土标号C30。新建道路长700米，宽2米，厚0.18米，混凝土标号C30。 | 吸纳脱贫群众、低收入群众务工100人次 | 430 | 430 |  |  |  | 230 | 685 | 35 | 87 |  |  |
| 82 | 产业发展 | 太平镇永丰村淫羊藿种植项目 | 太平镇 | 永丰村 | 新发展12亩淫羊藿种植 | 流转土地流转租金增加收入4800元，吸纳脱贫群众、低收入人群务工50人次，带动周边群众发展种植淫羊藿30亩。 | 24 | 24 |  |  |  | 301 | 814 | 35 | 87 |  |  |
| 83 | 乡村建设行动 | 太平镇永丰村饮水工程建设项目 | 太平镇 | 永丰村 | 新建50立方米人畜饮水池6个。 | 吸纳脱贫群众、低收入群众务工50人次 | 30 | 30 |  |  |  | 301 | 814 | 35 | 87 |  |  |
| 84 | 产业发展 | 太平镇绿化村中药材种植项目 | 太平镇 | 绿化村 | 新发展种植淫羊藿50亩 | 50亩土地流转租金、吸纳群众务工100人次、年保底分红20万元、带动周边群众发展种植50亩. | 100 | 100 |  |  |  | 310 | 985 | 61 | 139 |  |  |
| 85 | 乡村建设行动 | 太平镇绿化村道路硬化项目 | 太平镇 | 绿化村 | 硬化1组岩口上至3组峨儿树道路长2000米，宽3米，厚0.18米，混凝土标号C30。 | 解决绿化村1组上半部产业发展道路不通问题 | 100 | 100 |  |  |  | 11 | 35 | 2 | 8 |  |  |
| 86 | 乡村建设行动 | 太平镇五高山村产业道路硬化项目 | 太平镇 | 五高山村 | 道路硬化长1100米，宽3米，厚0.18米，混凝土标号C30。 | 促进乡村振兴衔接佛手柑项目的基础设施建设，为群众出行提供方便 | 42 | 42 |  |  |  | 51 | 68 | 2 | 5 |  |  |
| 87 | 乡村建设行动 | 太平镇五高山村蓄水池修建项目 | 太平镇 | 五高山村 | 修建50立方米蓄水池1口 | 促进乡村振兴衔接佛手柑项目的基础设施建设 | 6 | 6 |  |  |  | 51 | 68 | 2 | 5 |  |  |
| 88 | 产业发展 | 太平镇草坝村佛手柑种植 | 太平镇 | 草坝村 | 新建30亩佛手柑种植基地（土地整理、土地租金、水肥一体化滴灌配套设施和肥料等） | 30亩土地流转租金、吸纳脱贫群众务工500人次、年保底分红5万元、带动周边群众发展佛手柑种植50亩 | 80 | 80 |  |  |  | 150 | 560 | 15 | 32 |  |  |
| 89 | 产业发展 | 太平镇草坝村水肥一体化项目 | 太平镇 | 草坝村1组、8组 | 新建200亩水肥一体化管网及相关配套设施 | 200亩土地流转租金、吸纳脱贫群众务工1000人次、年保底人均增收5000元、带动周边群众发展茶叶等种植100亩 | 130 | 130 |  |  |  | 320 | 1150 | 30 | 43 |  |  |
| 90 | 乡村建设行动 | 太平镇草坝村生产道路硬化 | 太平镇 | 草坝村 | 新建8组大坡老片区50亩耕地复耕后的生产道路硬化2000米。 | 50亩复耕后土地的流转租金，吸纳脱贫群众务工500人次，年底人均增收3000元，带动周边群众种植玉米150亩。 | 140 | 140 |  |  |  | 120 | 450 | 18 | 42 |  |  |
| 91 | 产业发展 | 太平镇沫江村水肥一体化建设 | 太平镇 | 沫江村 | 新建60亩水肥一体相关配套设施 | 项目共有60亩土地，涉及65户农户。采取“合作社+企业+农户”模式，农户以土地流转形式参与，并优先吸纳本地30名劳动力参与管护和采收。 | 20 | 20 |  |  |  | 65 | 658 | 2 | 8 |  |  |
| 92 | 产业发展 | 太平镇沫江村碳中和福利非笼养项目 | 太平镇 | 沫江村 | 1.新建福利非笼养鸡舍1000㎡，建设符合国际标准的福利非笼养养殖系统，配套栖架、沙浴等动物福利设施； 2.安装物联网环境监控系统； 3.建设参观廊道、消毒通道及科普解说系统。 | 1.优先雇佣脱贫户及周边村民15人负责饲养、保洁、安保工作； 2.收购农户佛手柑次果、枝叶等用于研发饲料，带动农户增收。 | 450 | 180 | 270 |  |  | 15 | 60 | 5 | 18 |  |  |
| 93 | 产业发展 | 太平镇沫江村川佛手加工厂建设项目 | 太平镇 | 沫江村 | 1.新建500㎡标准化烘焙食品加工车间及体验区； 2.购置戚风蛋糕、鸡蛋酥、曲奇等生产线设备； 3.建设“空中蛋道”（连接非笼养鸡舍与烘焙坊）及可视化参观走廊。 | 1.长期雇佣脱贫户家庭妇女10人，从事食品包装、保洁等工作； 2.收购周边农户种植的佛手柑等农产品作为烘焙原料； 3.组织食品安全生产、烘焙技艺等培训，提升农民技能。 | 350 | 150 | 200 |  |  | 15 | 45 | 5 | 15 |  |  |
| 94 | 乡村建设行动 | 太平镇沫江村佛手+蛋鸡文化博物馆项目 | 太平镇 | 沫江村 | 1.新建500㎡博物馆，展示佛手文化、蛋鸡养殖技术和循环农业模式； 2.设置互动展示区、历史文化廊道和产品体验区。 | 1.招募并培训10名本地村民（含脱贫户）作为服务员、保洁员等； 2.与本地手工艺人合作开发文创产品。 | 400 | 180 | 220 |  |  | 15 | 45 | 3 | 10 |  |  |
| 95 | 乡村建设行动 | 太平镇沫江村非遗体验与休闲中心项目 | 太平镇 | 沫江村 | 1.建设2000㎡室内卖场展厅； 2.设置禅茶/香道非遗体验工坊、简餐饮品区、休闲区； 3.配套文创产品展示销售区。 | 1.提供20个就业岗位优先招聘脱贫户； 2.与本地茶叶、佛手种植户建立直采合作； 3.聘请本地非遗传承人授课，促进文化传承。 | 300 | 100 | 200 |  |  | 25 | 80 | 6 | 20 |  |  |
| 96 | 产业发展 | 太平镇沫江村电商物流中心建设项目 | 太平镇 | 沫江村 | 1.新建800㎡电商运营中心和冷链物流仓库； 2.购置冷链设备、物流仓储设备（包括货架、搬运车、分拣设备、打包设备、搬运机器人以及计算机管理系统等）； 3.建设直播工作室和产品展示厅。 | 1.培养本土电商人才20人； 2.为周边农户提供农产品代销服务； 3.设备操作优先雇佣本地农户。 | 480 | 180 | 300 |  |  | 30 | 100 | 8 | 25 |  |  |
| 97 | 产业发展 | 太平镇沫江村佛手柑种植项目 | 太平镇 | 太平镇沫江村 | 1.新建100亩标准化佛手柑种植基地； 2.配套水肥一体化灌溉系统、道路和防护设施。 | 1.长期雇佣20名当地农民参与种植管理； 2.提供种苗和技术指导，带动周边农户发展佛手种植。 | 100 | 40 | 60 |  |  | 20 | 64 | 4 | 13 |  |  |
| 98 | 乡村建设行动 | 太平镇沫江村观光小火车项目 | 太平镇 | 沫江村 | 1.建设3公里观光小火车轨道； 2.购置观光小火车车辆； 3.配套建设沿线景观、休憩设施及安全防护体系。 | 1.项目建设和运营维护优先雇佣本地村民20人； 2.小火车线路连接各景点，显著提升园区客流量，带动沿线所有业态增收。 | 450 | 200 | 250 |  |  | 20 | 60 | 10 | 32 |  |  |
| 99 | 产业发展 | 太平镇罗一村农林产品加工项目 | 太平镇 | 罗一村 | 1.修建农林产品加工厂房3200平方米及配套设施 | 解决太平镇废弃秸秆和部分闲置劳动力 | 100 | 100 |  |  |  | 157 | 450 | 11 | 25 |  |  |
| 100 | 乡村建设行动 | 太平镇罗一村道路建设项目 | 太平镇 | 罗一村3.4.5 | 1.彩虹桥头至村委会产业路加宽（长1500米，宽1.5米，厚0.15米）.采用透水混凝土（宽4.5米），2.道路内侧新建水沟2.5公里 | 解决3.4.5组村民出行问题 | 150 | 150 |  |  |  | 120 | 350 | 3 | 7 |  |  |
| 101 | 乡村建设行动 | 太平镇罗一村环境提升项目 | 太平镇 | 罗一村3.4.5 | 1.河边道路回填2万立方米，2.2公里道路两侧环境提升 | 提升村民生活环境 | 110 | 110 |  |  |  | 120 | 350 | 3 | 7 |  |  |
| 102 | 乡村建设行动 | 太平镇罗一村水肥一体化建设 | 太平镇 | 罗一村 | 新建100亩水肥一体设施 | 项采取“合作社+企业+农户”模式，农户以土地流转形式参与，并优先吸纳本地30名劳动力参与管护和采收 | 30 | 30 |  | 0 | 0 | 65 | 658 | 11 | 25 |  |  |
| 103 | 乡村建设行动 | 太平镇付塘村道路维修项目 | 太平镇 | 付塘村1组至10组 | 改建长5公里，厚0.25米，宽4.5米村道，新建长3.2公里，厚0.2米，宽2.5米机生产路。 | 吸纳脱贫人口和低收入人群就近务工200人次 | 250 | 250 |  | 0 | 0 | 464 | 1374 | 94 | 231 |  |  |
| 104 | 产业发展 | 太平镇付塘村芍药种植 | 太平镇 | 付塘村 | 种植芍药100亩，种苗采购、土地整地、农资、防草布、种植人工、肥料、后期管护费 | 解决剩余劳动力务工需求，村集体经济年增收25万元 | 150 | 150 |  |  |  | 464 | 1374 | 94 | 231 |  |  |
| 105 | 乡村建设行动 | 太平镇马胡埂村道路建设项目 | 太平镇 | 马胡埂村5组 | 1、新建道路：长1000米、宽5米、厚0.18米。2、悬空路堡坎维修：高8米、长20米、厚0.5米 | 解决全村出行问题 | 98 | 98 |  |  |  | 846 | 2339 | 31 | 73 |  |  |
| 106 | 乡村建设行动 | 太平镇双星村道路建设项目 | 太平镇 | 双星村7组 | 新建硬化道路长1.2公里，3米宽、0.18米厚C30混凝土。 | 解决双星村7组及永丰村5组村民出行问题，吸纳脱贫群众、低收入群众务工300人次 | 80 | 80 |  |  |  | 112 | 450 | 8 | 20 |  |  |
| 107 | 乡村建设行动 | 太平镇双星村4组饮水管网建设项目 | 太平镇 | 双星村 | 1.PECΦ40管3000米、PECΦ25管4500米铺设、预埋；2.连接、三通、水阀等安装 | 提升、改善村民生活环境和条件 | 22 | 22 |  |  |  | 86 | 285 | 4 | 9 |  |  |
| 108 | 乡村建设行动 | 太平镇挹峨村道路改扩建项目 | 太平镇 | 挹峨村 | 对原有道路改扩建4.5米宽、0.18米厚C30混凝土道路2.7公里。 | 吸纳脱贫群众、低收入群众务工100人次 | 150 | 150 |  |  |  | 30 | 90 | 10 | 19 |  |  |
| 109 | 乡村建设行动 | 新都村六组产业路建设项目 | 铜河街道 | 新都村六组 | 1.在原路基的基础上占用非耕地拓宽2—2.5米、长350米并硬化4.5米宽的路面。 2.护栏安装350米。 | 1、进一步巩固脱贫成果，有效衔接乡村振兴发展；2、有效带动附近村民发展种养殖，预计每年每户村民增收1.5万元。 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 490 | 2 | 4 | 农业农村局 |
| 110 | 乡村建设行动 | 新都村铜河乐创园基础设施提升项目 | 铜河街道 | 新都村五组 | 1.新建水渠450米。 2.维修水沟420米。 3.安装PE水管700米及完善基地相应的配套设施。 4.新建产业工棚6个。 | 1、进一步提升村集体经济的发展，预计每年增加集体经济收入6万元，带动脱贫人口人均创收0.25万元； 2、解决165户530人的生产灌溉困难问题，且带动周边农户发展种养殖，预计每年每户增加收入0.5万元。 | 68.5 | 68.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 530 | 5 | 13 | 农业农村局 |
| 111 | 产业发展 | 轸溪镇中省扶持村集体经济项目 | 轸溪镇 | 寨子村 | 1.打造儿童农文旅研学中心700㎡；2.盘活寨子村闲置农户房屋资源400㎡；3.道路硬化1000米，完善道路标识，安装夜间照明设施5个；4.新建生态停车场1个以及旅游公厕1个，同步配备智能停车引导系统；5.深度挖掘古寨文化与成昆铁路红色文化资源，依托现有成昆铁路红色文化陈列馆，提升打造建设古寨文化步道3500米。 | 项目完工后，将提高万坪村、轸溪村、刘沟村村集体经济收入，完善寨子村基础设施建设，吸纳周边群众（脱贫户、监测对象）就近务工150人次，盘活利用闲置房屋，有效提高农群众就业率和收入，改善群众生活条件，提升群众的幸福指数。 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1141 | 3398 | 147 | 329 | 农业农村局 |
| 112 | 乡村建设行动 | 轸溪镇寨子村1组-8组产业路硬化项目 | 轸溪镇 | 寨子村1组、8组 | 对寨子村1组到寨子村8组不足4.5米路段进行加宽硬化到4.5米，加宽硬化长约1公里，厚0.18米，C30标准；修建堡坎约600米，对原有损坏路段进行修复。 | 解决寨子村集体经济发展问题，能有效促进寨子村产业发展，旅游业发展，受益农户414户1451人（其中脱贫户、监测户26户63人），项目建成后人均增收约300元 | 90 | 90 |  |  |  |  | 414 | 1451 | 26 | 63 | 区农业农村局 |
| 113 | 乡村建设行动 | 轸溪镇金牛村3组产业道路硬化项目 | 轸溪镇 | 金牛村3组 | 硬化1.7公里道路，宽4.5米，厚0.18米,c30标准 | 发展中药材种植1000余亩，解决200余人就近务工，能很好的促进中药材种植发展，也能有效增加群众收入 | 98 | 98 |  |  |  |  | 85 | 218 | 10 | 37 | 农业农村局 |
| 114 | 乡村建设行动 | 轸溪镇金牛村3组饮水工程项目 | 轸溪镇 | 金牛村3组 | 新建2个100立方水池，安装50管2公里、32管2公里 | 发展中药材种植1000余亩，解决200余人就近务工，能很好的促进中药材种植发展，也能有效增加群众收入 | 40 | 40 |  |  |  |  | 85 | 218 | 10 | 37 | 农业农村局 |
| 115 | 乡村建设行动 | 金牛村1组产业路基础建设项目 | 轸溪镇 | 金牛村1组 | 建设泥结碎石产业路约1.8公里，宽6.5米 | 该道路修建成功后，将带动金牛村集体经济种植连片中药材产业，增加村集体经济收入，并有效带动金牛村发展，带动周边脱贫户（监测对象）、特殊群体售卖农产品，增加收入。 | 280 | 280 |  |  |  |  | 385 | 1171 | 33 | 94 | 农业农村局 |
| 116 | 乡村建设行动 | 轸溪镇双山村6组产业路建设项目 | 轸溪镇 | 双山村6组 | 硬化产业路约2公里，宽3.5米，厚0.18米,c30标准 | 该道路修建成功后，集体的300亩公山可以充分发挥价值，有两种方式可以带动群众，一是对外出租，租金进行分红，二是集体经济合作社投资中药材种植，收益进行分红。且不论哪种用哪种方式，都可以解决一部分群众的务工，增加群众的收入，也可以带动群众一起连片发展。 | 95 | 95 |  |  |  |  | 521 | 1648 | 60 | 137 | 农业农村局 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 12711.44 | 11142.44 | 1557 | 12 | 0 |  |  |  |  |  |  |