沙湾区2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目年度实施计划中期调整公告

根据四川省农业农村厅《关于做好2025年度县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设工作的通知》(N〔2024〕一2623号）文件要求，中期调整为：①增加年度项目实施计划项目16个，投入资金5698.9317万元，申请补助2025年财政衔接资金2940.6367万元；②减少年度项目实施计划项目12个，投入资金587万元，减少财政衔接补助资金544万元，自筹资金43万元；③变更单个项目年度实施计划原项目15个，投入资金4306.8万元，申请补助财政衔接资金3899.8万元，自筹资金407万元，变更为项目26个，投入资金3812.553万元，申请补助财政衔接资金3479.24万元，自筹及其他财政资金333.313万元。已报中共沙湾区委农村工作领导小组同意，现予以公告,敬请社会各界和广大群众监督。

监督电话：08333441255

意见收集人：张海军 ， 电子邮箱：416152215@qq.com，

通讯地址：乐山市沙湾区农业农村局

乐山市沙湾区农业农村局

2025年9月30日

| 沙湾区2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金年度项目实施计划中期调整增加表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目库信息 |  |  |  | 项目摘要 |  |  |  |  | 实施时间 |  |  | 项目预算总投资 （万元） | 以前年度资金安排情况 | 2025年度计划安排衔接资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）（万元） |  |  | 自筹资金及其他财政资金 | 备注 |
|  |  | 项目库系统项目编号 | 项目类型 | 项目二级类型 | 项目子类型 | 项目主管部门 | 项目实施单位 | 项目地点（乡、村） | 项目内容及规模 | 群众参与和利益联结机制 | 是否跨年度项目 | 实施 年度 | 拟安排衔接资金年度 |  |  | 中央和省级资金 | 市（州）级资金 | 县（市、区）级资金 |  |  |
| 合计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5698.93 |  | 2272 | 628.64 | 40 | 1878.3 | — |
| 1 | 乐山市沙湾区2025年省级财政畜牧产业发展项目 | 5300001267092160 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 农业农村局 | 太平镇、踏水镇 | 踏水镇,太平镇 | 新建蛋鸡舍1栋，蛋鸡育雏舍3栋，实现蛋鸡高质量发展 | 流转农户土地每亩约600元/年的，新增养殖工程师、鸡蛋分拣员、管理人员等岗位约25个，优先聘用本地农户，按人均年薪5万元测算，每年预计发放工资125万元 | 否 | 2025年 | 2025 | 2628 |  | 788 |  |  | 1840 |  |
| 2 | 沙湾区2025年稳定畜牧业产能项目 | 5300001268927518 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 农业农村局 | 农业农村局 | 沙湾区 | 调动养殖户积极性，稳定畜牧业产能，全区生猪出栏10.84万头，确保全区能繁母猪存栏维持在0.61万头左右的产能调控绿色区间 | 带动生产发展 | 否 | 2025年 | 2025 | 20.4 |  |  | 20.4 |  |  |  |
| 3 | 沙湾区农业产品品牌宣传项目 | 5300001261729100 | 产业发展 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 农业农村局 | 农业农村局 | 沙湾区 | 制作4条3分钟以内的产品品牌宣传短视频推荐四川电视台采用和四川观察客户端发布 | 带动生产发展 | 否 | 2025年 | 2025 | 20 |  |  |  | 20 |  |  |
| 4 | 葫芦镇四峨山村蓄水保灌项目 | 5300001259089668 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 农业农村局 | 葫芦镇 | 四峨山村 | 整治自然沟渠100米，修建引水沟渠465米，新建水井1口，配置特色产业品牌宣传4处 | 解决群众生产生活用水，推动流转土地约150余亩特色水稻种植基地，带动农户55户205人，带动10户23人脱贫户务工增收，预计人均增收500元左右。 | 否 | 2025年 | 2025 | 91 |  | 73 | 18 |  |  |  |
| 5 | 葫芦镇江村蒋杠梯田引水保灌项目 | 5300001259089889 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 农业农村局 | 葫芦镇 | 江村 | 在四峨山村甘溪沟建设3处梯级蓄水水坝，维修整治引水沟渠540m，建设提灌站2处，新建灌溉水井一口，配置管道300米 | 通过项目的实施，吸纳60名农户参与工程建设，人均收入增加2000元，项目实施后为群众生产种植提供方便，带动脱贫群众发展农业生产，增强了村集体组织的凝聚力。 | 否 | 2025年 | 2025 | 88.5 |  | 71 | 17.5 |  |  |  |
| 6 | 沙湾区2025年农田水利设施保险项目 | 5300001263983716 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 其他 | 农业农村局 | 农业农村局 | 沙湾区 | 对三面光浆砌田埂投保10000米，200PC管道投保2000米，50PC管道投保3000米，30㎝*40㎝沟渠投保2000米，100㎝*70㎝沟渠投保3000米，提灌站投保3座 | 带动生产发展 | 否 | 2025年 | 2025 | 12 |  |  | 12 |  |  |  |
| 7 | 沙湾区2025年养殖环节病死猪无害处理项目 | 5300001268919875 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 其他 | 农业农村局 | 农业农村局 | 沙湾区 | 病死猪无害化处理2416头 | 带动生产发展 | 否 | 2025年 | 2025 | 1.7367 |  |  | 1.74 |  |  |  |
| 8 | 牛石镇利农村林竹业产业路建设项目 | 5300001258967861 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 民宗局 | 牛石镇 | 利农村 | 硬化路面长2500米，宽3.5米，厚0.18米，混凝土标号C30（含边沟、涵洞建设） | 预计年种植收入约80万元，带动40余户发展林竹种植300余亩，吸纳80余人务工，群众土地租金等收益15万元 | 否 | 2025年 | 2025 | 138.295 |  | 100 |  |  | 38.3 |  |
| 9 | 沙湾区基层产权流转交易标准化规范化建设咨询服务项目 | 5300001270328176 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 农业农村局 | 农业农村局 | 沙湾区 | 完成清查核实工作机制建设、政策培训宣传等工作、三资清查核实工作；完成清查核实系统与沙湾三资监管平台数据互联互通，优质农村资源、资产进行全景VR拍摄，进行数字信息采集、项目包装，协助盘活沙湾区闲置资源资产。 | 带动生产发展 | 否 | 2025年 | 2025 | 20 |  |  |  | 20.00 |  |  |
| 10 | 牛石镇九龙口村中药材种植基地建设项目 | 5300001277241539 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园 | 农业农村局 | 牛石镇 | 九龙口村 | 新建55亩中药材大棚及灌溉设备一套 | 吸纳脱贫群众务工40人次，0.8万元 | 否 | 2025年 | 2025 | 80 |  |  | 80 |  |  |  |
| 11 | 福禄镇万福桥村四块田道路新建项目 | 5300001277245524 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 交通运输局 | 福禄镇 | 万福桥村 | 采用C30混凝土新建硬化道路长160米、宽5米、厚度20厘米,包含边沟160米及配套设施 | 联农带户吸纳群众务工20人次 | 否 | 2025年 | 2025 | 19 |  |  | 19 |  |  |  |
| 12 | 葫芦镇四峨山村2025年通组道路硬化项目 | 5300001277247696 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 交通运输局 | 葫芦镇 | 四峨山村 | 硬化通组道路长530米，宽4.5米，厚0.18米 | 带动脱贫群众农业生产发展，增强了村集体组织的凝聚力 | 否 | 2025年 | 2025 | 20 |  |  | 20 |  |  |  |
| 13 | 踏水镇特色水稻品牌宣传推广项目 | 5300001277238241 | 产业发展 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销项目 | 农业农村局 | 踏水镇 | 高速路连接线路口 | 特色水稻品牌宣传牌1个，长15米、宽4.7米 | 带动生产发展 | 否 | 2025年 | 2025 | 14 |  |  | 14 |  |  |  |
| 14 | 乐山市冷水鱼千亿级优势特色农业产业培育项目 |  | 产业发展 | 生产项目 | 养殖基地 | 农业农村局 | 农业农村局 | 太平镇 | 建设鲟鱼肉类初加工厂房，配套建设原料冻库、成品冻库等，购买自动真空贴体包装机，斩拌机，变频滚揉机等鱼类初加工设备 | 流转土地600亩，惠及农户300余户，土地租金72万元/年(1200元/亩) | 是 | 2025年 | 2026年 | 2240 |  | 1240 | 120 |  |  |  |
| 15 | 乐山市沙湾区2025年太平镇高标准农田改造提升项目 | 5300001279202093 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 农业农村局 | 农业农村局 | 太平镇 | 田（地）块整治922.76亩，灌溉与排水工程整治渠道共4529米，田间生产道路934米，土壤培肥3000亩 | 带动生产发展 | 否 | 2025年 | 2025 | 300 |  |  | 300 |  |  |  |
| 16 | 2025年水产养殖重点品种上市前批批速测项目 |  | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 科技服务 | 农业农村局 | 农业农村局 | 沙湾区 | 购买水产品药物残留快检设备一套 | 带动生产发展 | 否 | 2025年 | 2025 | 6 |  |  | 6 |  |  |  |

| 沙湾区2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金年度项目实施计划中期调整调减表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目库信息 |  |  |  | 项目摘要 |  |  |  |  | 实施时间 |  |  | 项目预算总投资 (万元) | 以前年度资金安排情况 | 2025年度计划安排衔接资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）（万元） |  |  | 自筹资金及其他财政资金 | 备注 |
|  |  | 项目库系统 项目编号 | 项目类型 | 项目二级类型 | 项目子类型 | 项目主管部门 | 项目实施单位 | 项目地点（乡、村） | 项目内容及规模 | 群众参与和利益联结机制 | 是否跨年度项目 | 实施年度 | 拟安排衔接资金年度 |  |  | 中央和省级资金 | 市级资金 | 县级资金 |  |  |
| 合计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 587 |  | 262 | 213 | 69 | 43 | — |
| 1 | 福禄镇岚坝村3组安全饮水建设项目 | 5300001238095781 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 农业农村局 | 福禄镇 | 岚坝村 | 岚坝村3组修建75立方米蓄水池1口，配套更换管网2200米；岚坝村1组更换管网3400米。 | 联农带户吸纳群众务工15人次，其中脱贫户务工5人次，带动农户务工增收3万元左右。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 18 | 无 | 7.50 | 7.50 |  | 3.00 |  |
| 2 | 福禄镇万福桥村9组山坪塘维修整治项目 | 5300001238162986 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 农业农村局 | 福禄镇 | 万福桥村 | 加固维修山坪塘2亩 | 联农带户吸纳群众务工70人次，其中脱贫群众务工20人次；预计带动农户增收5万元左右。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 18 | 无 | 8.50 | 8.50 |  | 1.00 |  |
| 3 | 福禄镇燕子坎村5组生产排灌建设项目 | 5300001238094363 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 农业农村局 | 福禄镇 | 燕子坎村 | 在燕子坎村5组新建200立方米灌溉水池1个，配套建设10平方米抽水泵房1间、潜水泵1台，配套管网5000米及配件。 | 联农带户吸纳群众务工50人次；预计集体经济增收2万元、预计带动农户增收10万元左右。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 50 | 无 | 24.00 | 24.00 |  | 2.00 |  |
| 4 | 福禄镇雷店村蓄水池建设项目 | 5300001001963758 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 水务局 | 福禄镇 | 雷店村 | 3组新建混凝土蓄水池100立方1口、7组新建混凝土蓄水池50立方1口，配套管网700米、水泵1台。 | 联农带户吸纳群众务工45人次，预计群众怎加务工工资2.1万元。 | 否 | 2025年度 | 2023年度 | 22.00 | 无 | 10.00 | 10.00 |  | 2.00 |  |
| 5 | 福禄镇观房寺村5组新建蓄水池项目 | 5300001158683971 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 水务局 | 福禄镇 | 观房寺村 | 新建50立方蓄水池2口，配套管网4500米及配件、水泵2台、电线600米。 | 吸纳群众务工60人次、预计群众增收1.5万元 | 否 | 2025年度 | 2024年度 | 20.00 | 无 | 10.00 | 10.00 |  | 0.00 |  |
| 6 | 福禄镇岚坝村佛手柑产业园区道路硬化项目 | 5300001238096139 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 农业农村局 | 福禄镇 | 岚坝村 | 硬化佛手柑产业园区道路1200米、宽3.5米、厚0.18米，建设回车坝3处。 | 联农带农吸纳群众务工90人次，其中脱贫人员务工30人次，带动农户务工增收8万元左右。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 60 | 无 | 24.00 | 24.00 |  | 12.00 |  |
| 7 | 葫芦镇四峨山村2025年生产道路建设项目 | 5300001238125037 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 农业农村局 | 葫芦镇 | 四峨山村 | 采用C25混凝土生产道路长1500米、宽3米、厚0.15米，新建4处长8米，宽2.5米，厚0.15米错车道；采用C25混凝土硬化生产道路长2000米、宽2.5米、厚0.15米。 | 通过项目的实施，吸纳40名农户参与工程建设，人均收入增加2000元，项目实施后使群众出行、农资和农产品运输更加方便、快捷，带动脱贫群众农业生产发展 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 85 | 无 | 42.50 | 42.50 |  | 0.00 |  |
| 8 | 葫芦镇四峨山村2025年现代农业产业园区旱改水项目 | 5300001238126827 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 农业农村局 | 葫芦镇 | 四峨山村 | 新建宽1.5米、厚0.1米生产路2000米；新建0.3*0.3米堰渠长2000米；旱地恢复200亩 | 通过项目的实施，吸纳50名农户参与工程建设，人均收入增加2000元，项目实施后为群众生产种植提供方便，带动脱贫群众发展农业生产 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 98 | 无 | 49.00 | 49.00 |  | 0.00 |  |
| 9 | 牛石镇利农村高山果蔬产业路建设项目 | 5300001238094122 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 农业农村局 | 牛石镇 | 牛石镇利农村 | 修建利农村生产步道1300米宽度1.5米（含危险路段混凝土造型护栏）。 | 吸纳脱贫群众务工300人次、带动周边群众发展养殖土鸡鸭10000只，解决种植林竹、水果等产业生产道路。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 98.00 | 无 | 49.00 |  | 49.00 | 0.00 |  |
| 10 | 踏水镇魏槽村堰塘新建项目 | 5300001238192153 | 产业发展 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 农业农村局 | 踏水镇 | 踏水镇魏槽村5组 | 新建1个能蓄水1400立方米的堰塘，鱼塘外墙边堡坎长150米、高3米、宽0.3米 | 提高产业基础设施建设，保障周边农田山地生产性用水，同时促进渔业养殖和乡村旅游发展，增加村集体年收入约3万元，增加脱贫户年终分配收益。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 35 | 无 | 17.5 | 17.5 |  | 0.00 |  |
| 11 | 太平镇园区文化振兴规划项目 | 5300001238361851 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 农业农村局 | 太平镇 | 太平镇沫江村 | 文化文创总策划，总体打造园区文化氛围，结合沫若文化讲好中药材文章。 | 促进中药材宣传，提高中药材销售，提高群众收入，受益人口1565余人 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 28 | 无 |  |  | 20 | 8.00 |  |
| 12 | 轸溪镇金牛村3组山坪塘维修整治项目 | 5300001238191700 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 农业农村局 | 轸溪镇 | 金牛村3组 | 维修治理两个山坪塘（面积约6666.67平方米） | 解决群众生产生活用水，推动流转土地约500余亩国药中药材基地，50余亩魔芋基地等产业用水。带动农户75户265人，带动4户17人脱贫户务工增收，预计人均增收500元左右。 | 否 | 2025年度 | 2025年度 | 55 | 无 | 20 | 20 |  | 15.00 |  |

| 沙湾区2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金年度项目实施计划中期调整变更表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目库信息 |  | 项目摘要 |  |  | 实施时间 |  | 变更前投资金额 |  |  |  |  | 变更后投资金额 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目预算总投资 （万元） | 2025年度计划安排衔接资金（万元） |  |  | 自筹资金及其他财政资金 | 项目预算总投资 | 2025年度计划安排衔接资金（万元） |  |  | 自筹资金及其他财政资金 |
|  |  | 项目库系统项目编号 | 项目类型 | 项目主管部门 | 项目实施单位 | 项目地点（乡、村） | 实施年度 | 拟安排衔接资金年度 |  | 中央和省级资金 | 市级资金 | 县（市、区）级资金 |  |  | 中央和省级资金 | 市级资金 | 县（市、区）级资金 |  |
| 合计 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4306.8 | 2151.3 | 351 | 1397.5 | 407 | 3812.553 | 1735.077 | 338.74 | 1405.423 | 333.313 |
| 1 | 福禄镇沙湾儿村2组烟地坪产业路硬化项目 | 5300001238095427 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 福禄镇 | 沙湾儿村 | 2025年度 | 2025年度 | 130 | 43.5 | 43.5 |  | 43 | 87 | 70 |  |  | 17 |
| 2 | 沙湾镇二峨山村产业道路硬化工程项目 | 5300001238275265 | 乡村建设行动 | 区农业农村局 | 沙湾镇 | 沙湾镇二峨山村 | 2025年度 | 2025年度 | 148 | 56 | 56 |  | 36 | 112 | 66.187 |  |  | 45.813 |
| 3 | 沙湾区2025年新型农村集体经济发展项目 | 5300001238322071 | 产业发展 | 农业农村局 | 全区 | 全区 | 2025年度 | 2025年度 | 1135 | 660 | 30 | 120 | 325 |  |  |  |  |  |
| 4 | 福禄镇观房寺村新建黄精种植项目 | 5300001238322071 | 产业发展 | 农业农村局 | 福禄镇 | 观房寺村 | 2025年度 | 2025年度 |  |  |  |  |  | 160 | 110 | 5 | 35 | 10 |
| 5 | 踏水镇中桥村、长坪村新建肉牛养殖项目 | 5300001263481133 | 产业发展 | 农业农村局 | 踏水镇 | 中桥村、长坪村 | 2025年度 | 2025年度 |  |  |  |  |  | 470 | 220 | 10 | 70 | 170 |
| 6 | 轸溪镇永和村新建百亩中药材生产基地项目 | 5300001263587760 | 产业发展 | 农业农村局 | 轸溪镇 | 永和村 | 2025年度 | 2025年度 |  |  |  |  |  | 235.5 | 110 | 5 | 35 | 85.5 |
| 7 | 沙湾区2025欠发达国有林场巩固提升项目 | 5300001238052056 | 产业发展 | 自然资源局 | 沙湾镇 | 二峨山村 | 2025年度 | 2025年度 | 400 | 400 |  |  | 0 | 205 | 200 |  |  | 5 |
| 8 | 沙湾区2025年项目管理费 | 5300001238047246 | 项目管理费 | 农业农村局 | 全区 | 全区 | 2025年度 | 2025年度 | 80 |  |  | 80 | 0 | 90 |  | 10 | 80 |  |
| 9 | 沙湾区2025年先发带后发结对帮扶金口河区项目 | 5300001238046099 | 项目管理费 | 财政局 | 全区 | 全区 | 2025年度 | 2025年度 | 500 |  |  | 500 | 0 |  |  |  |  |  |
| 10 | 沙湾区2025年先发带后发结对帮扶金口河区项目（一期） | 5300001238046099 | 项目管理费 | 财政局 | 全区 | 全区 | 2025年度 | 2025年度 |  |  |  |  |  | 200 |  |  | 200 |  |
| 11 | 沙湾区2025年先发带后发结对帮扶金（二期）口河区项目 | 5300001263477667 | 项目管理费 | 财政局 | 全区 | 全区 | 2025年度 | 2025年度 |  |  |  |  |  | 340 |  |  | 340 |  |
| 12 | 沙湾区2025年种养殖业发展补助项目 | 5300001238044141 | 产业发展 | 农业农村局 | 全区 | 全区 | 2025年度 | 2025年度 | 900 | 900 |  |  | 0 | 884.53 | 884.53 |  |  |  |
| 13 | 沙湾区2025年易地扶贫搬迁贷款贴息补助项目 | 5300001238042630 | 易地搬迁后扶 | 发改局 | 全区 | 全区 | 2025年度 | 2025年度 | 50 | 50 |  |  | 0 | 36 | 36 |  |  |  |
| 14 | 沙湾区2025年跨区域务工就业交通补助项目 | 5300001238038475 | 就业项目 | 农业农村局 | 全区 | 全区 | 2025年度 | 2025年度 | 100 | 40 |  | 60 | 0 | 68.52 | 36.92 |  | 31.6 |  |
| 15 | 沙湾区2025年巩固脱贫成果补短板项目 | 5300001238034745 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 全区 | 全区 | 2025年度 | 2025年度 | 15 |  |  | 15 | 0 | 27.193 |  |  | 27.193 |  |
| 16 | 沙湾区2025年农村公路管理养护项目 | 5300001238025524 | 项目管理费 | 交运局 | 全区 | 全区 | 2025年度 | 2025年度 | 50 |  | 50 |  | 0 | 63.74 |  | 63.74 |  |  |
| 17 | 沙湾区2025年山洪灾害危险区基层责任人履职补贴项目 | 5300001238022860 | 就业项目 | 水务局 | 全区 | 全区 | 2025年度 | 2025年度 | 1.8 | 1.8 |  |  | 0 | 1.44 | 1.44 |  |  |  |
| 18 | 沙湾区2025年外出务工就业补助 | 5300001238020951 | 就业项目 | 农业农村局 | 全区 | 全区 | 2025年度 | 2025年度 | 37 |  |  | 37 | 0 | 74.63 |  | 40 | 34.63 |  |
| 19 | 轸溪镇寨子村7组产业路硬化项目 | 5300001238182982 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 轸溪镇 | 寨子村7组 | 2025年度 | 2025年度 | 70 |  | 33.5 | 33.5 | 3 | 67 |  | 67 |  |  |
| 20 | 沙湾区2025年基层组织活动和公共服务运行经费配套资金项目 | 5300001238049198 | 项目管理费 | 财政局 | 全区 | 全区 | 2025年度 | 2025年度 | 690 |  | 138 | 552 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 轸溪镇2025年基层组织活动和公共服务运行经费配套资金项目 | 5300001238049198 | 项目管理费 | 财政局 | 轸溪镇 | 全镇 | 2025年度 | 2025年度 |  |  |  |  |  | 67.5 |  | 13.5 | 54 |  |
| 22 | 铜河街道2025年基层组织活动和公共服务运行经费配套资金项目 | 5300001263594378 | 项目管理费 | 财政局 | 铜河街道 | 全街道 | 2025年度 | 2025年度 |  |  |  |  |  | 37.5 |  | 7.5 | 30 |  |
| 23 | 福禄镇2025年基层组织活动和公共服务运行经费配套资金项目 | 5300001263595713 | 项目管理费 | 财政局 | 福禄镇 | 全镇 | 2025年度 | 2025年度 |  |  |  |  |  | 120 |  | 24 | 96 |  |
| 24 | 葫芦镇2025年基层组织活动和公共服务运行经费配套资金项目 | 5300001263604282 | 项目管理费 | 财政局 | 葫芦镇 | 全镇 | 2025年度 | 2025年度 |  |  |  |  |  | 45 |  | 9 | 36 |  |
| 25 | 嘉农镇2025年基层组织活动和公共服务运行经费配套资金项目 | 5300001263613681 | 项目管理费 | 财政局 | 嘉农镇 | 全镇 | 2025年度 | 2025年度 |  |  |  |  |  | 60 |  | 12 | 48 |  |
| 26 | 踏水镇2025年基层组织活动和公共服务运行经费配套资金项目 | 5300001263614766 | 项目管理费 | 财政局 | 踏水镇 | 全镇 | 2025年度 | 2025年度 |  |  |  |  |  | 105 |  | 21 | 84 |  |
| 27 | 沙湾镇2025年基层组织活动和公共服务运行经费配套资金项目 | 5300001263615607 | 项目管理费 | 财政局 | 沙湾镇 | 全镇 | 2025年度 | 2025年度 |  |  |  |  |  | 82.5 |  | 16.5 | 66 |  |
| 28 | 牛石镇2025年基层组织活动和公共服务运行经费配套资金项目 | 5300001263616423 | 项目管理费 | 财政局 | 牛石镇 | 全镇 | 2025年度 | 2025年度 |  |  |  |  |  | 52.5 |  | 10.5 | 42 |  |
| 29 | 太平镇2025年基层组织活动和公共服务运行经费配套资金项目 | 5300001263617080 | 项目管理费 | 财政局 | 太平镇 | 全镇 | 2025年度 | 2025年度 |  |  |  |  |  | 120 |  | 24 | 96 |  |