沙湾区2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目年度实施计划的公告

根据四川省乡村振兴局《关于做好2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目准备工作的通知》(N[2024]一3080号）文件要求，申报项目实施计划46个，投入资金5743.3万元，申请补助财政衔接资金5067.8万元，自筹资金675.5万元，已报中共沙湾区委农村工作领导小组同意，现予以公告,敬请社会各界和广大群众监督。 
监督电话：0833—3441255
意见收集人：张海军 ， 电子邮箱：416152215@qq.com，
通讯地址：乐山市沙湾区农业农村局



乐山市沙湾区农业农村局
2024年12月2日
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附件：
	沙湾区2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村
振兴任务）项目年度实施计划

	序号
	项目名称
	项目库信息
	项目摘要
	实施时间
	项目预算总投资
（万元）
	以前年度资金安排情况
	2024年度计划安排衔接资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）（万元）
	备注

	
	
	项目库系统
项目编号
	项目类型
	项目二级类型
	项目子类型
	项目主管部门
	项目实施单位
	项目地点（乡、村）
	项目内容及规模
	群众参与和利益联结机制
	是否跨年度项目
	实施年度
	拟安排衔接资金年度
	
	
	中央和省级资金
	市（州）级资金
	县（市、区）级资金
	是否
整合方案
	

	合计
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	5743.30 
	
	2804.80 
	759.00 
	1504.00 
	—
	—

	1
	福禄镇大坪村3组安全饮水建设项目
	5300001238161993
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	农村供水保障设施建设
	农业农村局
	福禄镇
	大坪村
	新建200立方米蓄水池1口、80立方米蓄水池1口，配套管网3000米、水表70只，新建20平方米抽水机房1座，配套抽水泵1台、配电柜1套及安全防护栏设施。
	吸纳群众务工40人次
	否
	2025年度
	2025年度
	40
	无
	20.00 
	20.00 
	
	否
	

	2
	福禄镇岚坝村3组安全饮水建设项目
	5300001238095781
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	农村供水保障设施建设
	农业农村局
	福禄镇
	岚坝村
	岚坝村3组修建75立方米蓄水池1口，配套更换管网2200米；岚坝村1组更换管网3400米。
	联农带户吸纳群众务工15人次，其中脱贫户务工5人次，带动农户务工增收3万元左右。
	否
	2025年度
	2025年度
	18
	无
	7.50 
	7.50 
	
	否
	

	3
	福禄镇万福桥村9组山坪塘维修整治项目
	5300001238162986
	产业发展
	配套设施项目
	小型农田水利设施建设
	农业农村局
	福禄镇
	万福桥村
	加固维修山坪塘2亩
	联农带户吸纳群众务工70人次，其中脱贫群众务工20人次；预计带动农户增收5万元左右。
	否
	2025年度
	2025年度
	18
	无
	8.50 
	8.50 
	
	否
	

	4
	福禄镇燕子坎村5组生产排灌建设项目
	5300001238094363
	产业发展
	配套设施项目
	小型农田水利设施建设
	农业农村局
	福禄镇
	燕子坎村
	在燕子坎村5组新建200立方米灌溉水池1个，配套建设10平方米抽水泵房1间、潜水泵1台，配套管网5000米及配件。
	联农带户吸纳群众务工50人次；预计集体经济增收2万元、预计带动农户增收10万元左右。
	否
	2025年度
	2025年度
	50
	无
	24.00 
	24.00 
	
	否
	

	5
	福禄镇雷店村蓄水池建设项目
	5300001001963758
	乡村建设行动
	农村基础设施(含产业配套基础设施)
	农村供水保障设施建设
	水务局
	福禄镇
	雷店村
	3组新建混凝土蓄水池100立方1口、7组新建混凝土蓄水池50立方1口，配套管网700米、水泵1台。
	联农带户吸纳群众务工45人次，预计群众怎加务工工资2.1万元。
	否
	2025年度
	2023年度
	22.00 
	无
	10.00 
	10.00 
	
	否
	

	6
	福禄镇观房寺村5组新建蓄水池项目
	5300001158683971
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	农村供水保障设施建设
	水务局
	福禄镇
	观房寺村
	新建50立方蓄水池2口，配套管网4500米及配件、水泵2台、电线600米。
	吸纳群众务工60人次、预计群众增收1.5万元
	否
	2025年度
	2024年度
	20.00 
	无
	10.00 
	10.00 
	
	否
	

	7
	福禄镇燕子坎村中药材加工厂第二期设施设备安装项目
	5300001238082317
	产业发展
	加工流通项目
	加工业
	农业农村局
	福禄镇
	燕子坎村
	新购置直径1.08m滚筒1组（2个）、智能温控系统2套、1x2m镀锌板筛片16张、1.5Kw麦冬打根机2台、清洗池1座、彩钢瓦房104平方米，升级2.2Kw抖筛1台、拖拉机爬行档1项、变压器扩容1项等。
	联农带户吸纳群众务工20人次；预计集体经济增收1万元。
	否
	2025年度
	2025年度
	15
	无
	7.50 
	7.50 
	
	否
	

	8
	福禄镇岚坝村佛手柑产业园区道路硬化项目
	5300001238096139
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	产业路、资源路、旅游路建设
	农业农村局
	福禄镇
	岚坝村
	硬化佛手柑产业园区道路1200米、宽3.5米、厚0.18米，建设回车坝3处。
	联农带农吸纳群众务工90人次，其中脱贫人员务工30人次，带动农户务工增收8万元左右。
	否
	2025年度
	2025年度
	60
	无
	24.00 
	24.00 
	
	否
	

	9
	福禄镇铜街子村泰国红柚产业园区建设项目
	5300001238079391
	产业发展
	生产项目
	种植业基地
	农业农村局
	福禄镇
	铜街子村
	流转60亩林地，整理、填土，种植3600株泰国红柚。
	吸纳脱贫群众务工300人次，带动脱贫户年收入增加3000元，预计集体经济年增收10万元。
	否
	2025年度
	2025年度
	70
	无
	35.00 
	35.00 
	
	否
	

	10
	福禄镇沙湾儿村2组烟地坪产业路硬化项目
	5300001238095427
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	产业路、资源路、旅游路建设
	农业农村局
	福禄镇
	沙湾儿村
	硬化沙湾儿村2组鹅儿坪到烟地坪产业路，长1750米、宽3.5米、厚0.18米。
	联农带户吸纳群众务工500人次，其中脱贫群众务工150人次；预计集体经济增收1万元、预计带动农户增收12万元左右。
	否
	2025年度
	2025年度
	130
	无
	43.50 
	43.50 
	
	否
	

	11
	葫芦镇四峨山村2025年生产道路建设项目
	5300001238125037
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	产业路、资源路、旅游路建设
	农业农村局
	葫芦镇
	四峨山村
	1、采用C25混凝土硬化四峨山村2组香树坪至学堂坪三岔路口至王元清屋旁生产道路，长1500米、宽3米、厚0.15米，新建4处长8米，宽2.5米，厚0.15米错车道；2、采用C25混凝土硬化四峨山村1组园田子至萝卜顶生产道路，长2000米、宽2.5米、厚0.15米。
	吸纳40名农户参与工程建设，人均收入增加2000元，项目实施后使群众出行、农资和农产品运输更加方便、快捷，带动脱贫群众农业生产发展，增强了村集体组织的凝聚力。
	否
	2025年度
	2025年度
	85
	无
	42.50 
	42.50 
	
	否
	

	12
	葫芦镇四峨山村2025年现代农业产业园区旱改水项目
	5300001238126827
	产业发展
	配套设施项目
	产业园（区）
	农业农村局
	葫芦镇
	四峨山村
	新建宽1.5米、厚0.1米生产路2000米；新建0.3*0.3米堰渠长2000米；旱地恢复200亩
	吸纳50名农户参与工程建设，人均收入增加2000元，项目实施后为群众生产种植提供方便，带动脱贫群众发展农业生产，增强了村集体组织的凝聚力。
	否
	2025年度
	2025年度
	98
	无
	49.00 
	49.00 
	
	否
	

	13
	嘉农镇盐溪口村产业道路修复项目
	5300001238058405
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）
	农业农村局
	嘉农镇
	盐溪口村
	盐溪口村1组修复产业路长约1.5公里，平均宽度4.5米,铺设5cm的碎石基层，18cm的C30混凝土
	方便村民日常通行、带动盐溪口村柠檬和生猪产业发展，项目预计吸纳脱贫群众务工50人次，带动务工收入18万元，建成后预计人均收入增长100元/年。
	否
	2025年度
	2025年度
	90
	无
	45.00 
	
	45.00 
	否
	

	14
	牛石镇喻坝村赤松茸种植大棚建设项目
	5300001238073935
	产业发展
	配套设施项目
	产业园（区）
	农业农村局
	牛石镇
	牛石镇喻坝村
	建设20亩大棚及灌溉设备。
	吸纳脱贫群众务工30人次，0.6万元。带动周边群众发展种植赤松茸。
	否
	2025年度
	2025年度
	70
	无
	22.25 
	22.25 
	
	否
	

	15
	牛石镇安池村淫羊藿种植大棚建设项目
	5300001238094795
	产业发展
	配套设施项目
	产业园（区）
	农业农村局
	牛石镇
	牛石镇安池村
	建设20亩大棚及配套设备。
	吸纳脱贫群众务工30人次，0.6万元。带动周边群众中药材种植。
	否
	2025年度
	2025年度
	29
	无
	14.50 
	14.50 
	
	否
	

	16
	牛石镇利农村高山果蔬产业路建设项目
	5300001238094122
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	产业路、资源路、旅游路建设
	农业农村局
	牛石镇
	牛石镇利农村
	修建利农村生产步道1300米宽度1.5米（含危险路段混凝土造型护栏）。
	吸纳脱贫群众务工300人次、带动周边群众发展养殖土鸡鸭10000只，解决种植林竹、水果等产业生产道路。
	否
	2025年度
	2025年度
	98.00 
	无
	49.00 
	
	49.00 
	否
	

	17
	牛石镇豆地坪村大棚建设项目
	5300001238094383
	产业发展
	生产项目
	种植业基地
	农业农村局
	牛石镇
	牛石镇豆地坪村
	建设20亩大棚及配套设备。
	吸纳脱贫群众务工30人次，0.6万元。带动周边群众中药材种植。
	否
	2025年度
	2025年度
	28.5
	无
	14.25 
	14.25 
	
	否
	

	18
	沙湾镇二峨山村产业道路硬化工程项目
	5300001238275265
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	产业路、资源路、旅游路建设
	区农业农村局
	沙湾镇
	沙湾镇二峨山村
	道路硬化建设总长2200米，其中主路长1200米、宽3.5米、厚0.18米；支路长1000米、宽3米、厚0.18米，均采用C25混凝土浇筑（含安装直径1.5米涵管12根、直径0.6米涵管8根）。
	道路硬化后，将明显改善沿线群众出行难的问题，减少生产运输成本，有利于二峨山村高山区农户销售林竹、竹笋、中药材等农产品，人均预计增收1500元左右。
	否
	2025年度
	2025年度
	148
	无
	56
	56
	
	否
	

	19
	踏水镇蜜蜂村产业道路维修整治
	5300001238191940
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	产业路、资源路、旅游路建设
	农业农村局
	踏水镇
	踏水镇蜜蜂村3组
	扩宽路面约1.5米，厚0.18米，长度约500米；修建红砖挡墙约230米1.5米高、0.36米厚。
	提升产业基础设施建设，方便群众生产生活，降低沿线200亩水稻机械成本每亩约120元，带动周边群众发展种植水稻200亩。
	否
	2025年度
	2025年度
	35
	无
	17.5
	17.5
	
	否
	

	20
	踏水镇魏槽村堰塘新建项目
	5300001238192153
	产业发展
	生产项目
	水产养殖业发展
	农业农村局
	踏水镇
	踏水镇魏槽村5组
	新建1个能蓄水1400立方米的堰塘，鱼塘外墙边堡坎长150米、高3米、宽0.3米
	提高产业基础设施建设，保障周边农田山地生产性用水，同时促进渔业养殖和乡村旅游发展，增加村集体年收入约3万元，增加脱贫户年终分配收益。
	否
	2025年度
	2025年度
	35
	无
	17.5
	17.5
	
	否
	

	21
	踏水镇中桥村制种玉米产业园区道路拓宽项目
	5300001238192271
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	产业路、资源路、旅游路建设
	农业农村局
	踏水镇
	踏水镇中桥村4组
	硬化长600米、宽4.5米道路，扩建长1300米、宽2.2米道路至4.5米宽，新建200米乱石浆砌堡坎。
	改善产业基础设施建设，带动周边群众将近200亩的传统玉米种植转型为制种玉米种植，促进耕收，实现每亩增收3000元。
	否
	2025年度
	2025年度
	96
	无
	48
	
	48.00 
	否
	

	22
	太平镇沫江村农村公共环境提升项目
	5300001238312758
	乡村建设行动
	人居环境整治
	村容村貌提升
	农业农村局
	太平镇
	太平镇沫江村
	对沫江村公共环境整治、改善公共区域卫生环境提升3000米。
	改善村容村貌，促进沫江村农文旅融合发展，生活质量提高，受益人口1565余人
	否
	2025年度
	2025年度
	34
	无
	
	
	30
	否
	

	23
	太平镇罗一村人居环境整治项目
	5300001238311670
	乡村建设行动
	人居环境整治
	村容村貌提升
	农业农村局
	太平镇
	太平镇罗一村
	对罗一村沙谭路沿线2000米开展农村“五清行动”沟渠清理、庭院治理、垃圾清理等。
	改善村容村貌，促进罗一村人居环境提升，生活质量提高，受益人口857余人
	否
	2025年度
	2025年度
	34
	无
	
	
	34
	否
	

	24
	太平镇园区文化振兴规划项目
	5300001238361851
	项目管理费
	项目管理费
	项目管理费
	农业农村局
	太平镇
	太平镇沫江村
	文化文创总策划，总体打造园区文化氛围，结合沫若文化讲好中药材文章。
	促进中药材宣传，提高中药材销售，提高群众收入，受益人口1565余人
	否
	2025年度
	2025年度
	28
	无
	
	
	20
	否
	

	25
	太平镇沫江村5、6组人居环境整治项目
	5300001238307096
	乡村建设行动
	人居环境整治
	村容村貌提升
	农业农村局
	太平镇
	太平镇沫江村
	对沫江村沿线4000米开展农村“五清行动”沟渠清理、庭院治理、垃圾清理等。
	改善村容村貌，促进沫江村人居环境提升，生活质量提高，受益人口1736余人。
	否
	2025年度
	2025年度
	85
	无
	
	
	85
	否
	

	26
	太平镇中药材园区基础设施提升项目
	5300001238314684
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	产业路、资源路、旅游路建设
	农业农村局
	太平镇
	太平镇沫江村
	土路铺装5CM厚青石板480㎡，园区提升铺设20CM厚混凝土6200㎡。
	促进园区基础设施提升，引进企业种植淫羊藿50亩，带动群众种植淫羊藿30亩，吸纳群众务工50余人，受益人口1562余人
	否
	2025年度
	2025年度
	40
	无
	20
	20
	
	否
	

	27
	铜河街道新都村产业基地基础设施建设项目
	5300001238101084
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	产业路、资源路、旅游路建设
	农业农村局、交通局
	铜河街道
	新都村
	1、新建基地产业加工房70平方米；2、改、扩建新都村基地产业路并硬化，长度约150米，宽4米、厚0.2米。
	1.预计每年增加集体经济收入5万元；2.项目设施中，解决脱贫人口务工6人，人均务工收入0.2万元；3.解决群众在产业基地务工30余人，年人均收入0.5万元。
	否
	2025年度
	2025度
	14
	无
	7
	7
	
	否
	

	28
	铜河街道新都村安全饮水建设项目
	5300001238101879
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	农村供水保障设施建设
	水务局
	铜河街道
	新都村
	新建100立方蓄水池1口，安装饮水管2000米。
	1.解决群众500余人在干旱天气时的用水问题；2.项目设施中，解决脱贫人口务工6人，人均务工收入0.2万元。
	否
	2025年度
	2025年度
	14
	无
	7
	7
	
	否
	

	29
	轸溪镇寨子村8组产业路硬化项目
	5300001238180787
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	产业路、资源路、旅游路建设
	农业农村局
	轸溪镇
	寨子村8组
	C30标准，硬化长1450米，宽4.5米，厚0.18米
	产业增收产业帮扶机制，解决交通不便弊端，土地无经济效益困境，能有效促进产业发展，农户经济作物运输方便，受益农户40户140人（其中脱贫户4户6人）土地有利用价值，种植发展金丝皇菊促进人均增收约150元。
	否
	2025年度
	2025年度
	80
	无
	40
	40
	
	否
	

	30
	轸溪镇寨子村7组产业路硬化项目
	5300001238182982
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	产业路、资源路、旅游路建设
	农业农村局
	轸溪镇
	寨子村7组
	C30标准，硬化长1200米，宽4.5米，厚0.18米
	产业增收产业帮扶机制，解决交通不便弊端，土地无经济效益困境，能有效促进产业发展，农户经济作物运输方便，受益农户89户180人（其中脱贫户5户13人）土地有利用价值，发展金丝皇菊来促进人均增收约150元。
	否
	2025年度
	2025年度
	70
	无
	33.5
	33.5
	
	否
	

	31
	轸溪镇金牛村3组山坪塘维修整治项目
	5300001238191700
	产业发展
	配套设施项目
	小型农田水利设施建设
	农业农村局
	轸溪镇
	金牛村3组
	维修治理两个山坪塘（面积约6666.67平方米）
	解决群众生产生活用水，推动流转土地约500余亩国药中药材基地，50余亩魔芋基地等产业用水。带动农户75户265人，带动4户17人脱贫户务工增收，预计人均增收500元左右。
	否
	2025年度
	2025年度
	55
	无
	20
	20
	
	否
	

	32
	沙湾区2025年新型农村集体经济发展项目
	5300001238322071
	产业发展
	新型农村集体经济发展项目
	新型农村集体经济发展项目
	农业农村局
	全区
	全区
	修建闭环大型养鸭场1个，建设阳明山谷农业循环种养项目1个，建200亩茶园建设节水灌溉和水肥一体化项目1个，修建花园基础设施1套，建设木材加工厂1个，发展中药材种植100亩
	增加集体经济收入80余万元，带动村民务工75个，年增加村民务工收入95万元
	否
	2025年度
	2025年度
	1135
	无
	660
	30
	120
	否
	

	33
	沙湾区2025欠发达国有林场巩固提升项目
	5300001238052056
	产业发展
	生产项目
	林草基地建设
	自然资源局
	沙湾镇
	二峨山村
	发展林下种植1650亩，道路2.5公里
	1、发展林下冷竹1500亩。2、发展林下药材150亩。3、建设苗圃一个。4、投资配套设施建设300万元。
	否
	2025年度
	2025年度
	400
	无
	400
	
	
	否
	

	34
	沙湾区2025年基层组织活动和公共服务运行经费配套资金项目
	5300001238049198
	项目管理费
	项目管理费
	项目管理费
	财政局
	全区
	全区
	各镇（街）村级公共运行维护资金
	按照4万元/村的标准进行补助
	否
	2025年度
	2025年度
	690
	无
	
	113
	381
	否
	

	35
	沙湾区2025年项目管理费
	5300001238047246
	项目管理费
	项目管理费
	项目管理费
	农业农村局
	全区
	全区
	用于项目的设计、监理、评审等费用
	用于项目的设计、监理、评审等费用
	否
	2025年度
	2025年度
	80
	无
	
	
	80
	否
	

	36
	沙湾区2025年先发带后发结对帮扶金口河区项目
	5300001238046099
	项目管理费
	项目管理费
	项目管理费
	财政局
	全区
	全区
	对口援彝金口河
	对口援彝金口河
	否
	2025年度
	2025年度
	500
	无
	
	
	500
	否
	

	37
	沙湾区2025年种养殖业发展补助项目
	5300001238044141
	产业发展
	生产项目
	养殖业基地
	农业农村局
	全区
	全区
	1920户4840人脱贫户发展小规模种养殖业到户产业
	人均补助衔接资金不超过2000元/人
	否
	2025年度
	2025年度
	900
	无
	900
	
	
	否
	

	38
	沙湾区2025年易地扶贫搬迁贷款贴息补助项目
	5300001238042630
	易地搬迁后扶
	易地搬迁后扶
	易地扶贫搬迁贷款债券贴息补助
	发改局
	全区
	全区
	对292户易地扶贫搬迁户长期贷款进行贴息
	843人易地扶贫搬迁户政府贷款进行贴息补助，人均补助1115元。
	否
	2025年度
	2025年度
	50
	无
	50
	
	
	否
	

	39
	沙湾区2025年雨露计划补助项目
	5300001238040974
	巩固三保障成果
	教育
	享受“雨露计划”职业教育补助
	农业农村局
	全区
	全区
	对150名中、高职中每年3000元/年的补助
	计划补助150人次，分为春、秋两季进行补助，每人每学期补助1500元
	否
	2025年度
	2025年度
	45
	无
	45
	
	
	否
	

	40
	沙湾区2025年小额信贷贴息项目
	5300001238039713
	产业发展
	金融保险配套项目
	小额贷款贴息
	农业农村局
	全区
	全区
	对69户小额贷款户进行不高于5%的贴息补助
	对脱贫户（监测对象）提供发展生产小额贷款2－5万元，对贷款户进行不高于5%的贴息补助，户均贴息1500元。
	否
	2025年度
	2025年度
	15
	无
	15
	
	
	否
	

	41
	沙湾区2025年跨区域务工就业交通补助项目
	5300001238038475
	就业项目
	务工补助
	交通费补助
	农业农村局
	全区
	全区
	计划对1133名脱贫劳动力跨区域务工就业3个月以上的实行一次性交通补助
	对脱贫劳动力（监测对象劳动力）跨区域就业务工3个月以上的实行一次性单程交通按实补助，人均补助883元。
	否
	2025年度
	2025年度
	100
	无
	40
	
	60
	否
	

	42
	沙湾区2025年巩固脱贫成果补短板项目
	5300001238034745
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	农村供水保障设施建设
	农业农村局
	全区
	全区
	计划对50户脱贫户（监测对象）实施安全饮水、入户路建设进行补助
	入户路补助标准为500元/立方米按实补助；安全饮水标准标准为不高于5000元/户按实补助
	否
	2025年度
	2025年度
	15
	无
	
	
	15
	否
	

	43
	沙湾区2025年农业保险保费补贴项目
	5300001238028795
	产业发展
	金融保险配套项目
	特色产业保险保费补助
	农业农村局
	全区
	全区
	用于农业政策性保险补助
	带动生产，其他
	否
	2025年度
	2025年度
	15
	无
	
	15
	
	否
	

	44
	沙湾区2025年农村公路管理养护项目
	5300001238025524
	项目管理费
	项目管理费
	项目管理费
	交运局
	全区
	全区
	全区农村公路700公里管理养护
	吸纳群众（含脱贫户）务工330人次，通过道路管养成果提升，确保群众生产生活出行快捷畅通
	否
	2025年度
	2025年度
	50
	无
	
	50
	
	否
	

	45
	沙湾区2025年山洪灾害危险区基层责任人履职补贴项目
	5300001238022860
	就业项目
	公益性岗位
	公益性岗位
	水务局
	全区
	全区
	解决山洪灾害危险区周边脱贫人口5人公益性岗位务工，每人每年补助0.36万元
	促进脱贫人口和监测帮扶对象持续稳定增加收入
	否
	2025年度
	2025年度
	1.8
	无
	1.8
	
	
	否
	

	46
	沙湾区2025年外出务工就业补助
	5300001238020951
	就业项目
	务工补助
	生产奖补、劳务补助等
	农业农村局
	全区
	全区
	计划对脱贫劳动力跨区域务工就业3个月以上的实行一次性省外400元/人，区外300元/人（省外314人，区外省内819人）
	促进脱贫人口和监测帮扶对象持续稳定增加收入
	否
	2025年度
	2025年度
	37
	无
	
	
	37
	否
	



