沙湾区补申报2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施计划的公告

根据四川省乡村振兴局《关于提前做好2024年度财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目准备工作的通知》文件要求，补申报项目实施计划17个，申报补助财政衔接资金954.711万元，已报中共沙湾区委农村工作领导小组同意，现予以公告,敬请社会各界和广大群众监督。 


监督电话：08333441255
意见收集人：张海军 ， 电子邮箱：416152215@qq.com，
通讯地址：乐山市沙湾区农业农村局


乐山市沙湾区农业农村局
[bookmark: _GoBack]2024年4月10日

	沙湾区补申报2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金年度项目实施计划表

	序号
	项目名称
	项目库信息
	项目摘要
	实施时间
	项目预算总投资
（万元）
	以前年度资金
	2024年度计划安排衔接资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）（万元）
	是否纳入脱贫县
整合方案
	

	
	
	项目库系统
项目编号
	项目类型
	项目二级类型
	项目子类型
	项目主管部门
	项目实施单位
	项目地点（乡、村）
	项目内容及规模
	群众参与和利益联结机制
	是否跨年项目
	实施年度
	拟安排衔接资金年度
	
	
	中央和省级资金
	市（州）级资金
	县（市、区）级资金
	

	合计
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	954.71 
	—
	160.00 
	455.71 
	339.00 
	—

	1
	太平镇沫江村垃圾分类建设项目
	5300001206592320
	乡村建设行动
	人居环境整治
	村容村貌提升
	农业农村局
	太平镇
	沫江村
	建设垃圾分类回收房1套，及配套设施。
	受益人口满意度≥90%，一定程度上解决500余户人的垃圾分类处理，解决谭坝垃圾分类处理的难题。
	否
	2024年
	2024年
	65
	
	
	45.50 
	19.50 
	否

	2
	太平镇园区轨道车建设项目
	5300001206592339
	产业发展
	配套设施项目
	产业园（区）
	农业农村局
	太平镇
	沫江村
	在绿化村佛手柑种植基地、沫江村淫羊藿基地建设轨道运输车2套。
	受益人口满意度≥90%，促进绿化村、沫江村村经济的发展，村集体经济年纯收入增收10000余元，吸纳30余人务工，预计人均增收800元。
	否
	2024年
	2024年
	40
	
	
	28.00 
	12.00 
	否

	3
	沙湾区中药材现代农业园区产业配套建设项目
	5300001206592365
	产业发展
	配套设施项目
	产业园（区）
	农业农村局
	太平镇
	沫江村
	1、新建田间市场二期框架结构房屋300㎡，室内300㎡的配套设施，污水处理设施及室外基础配套设施等；2、产销平台室内1200㎡的配套设施，高压变压器、电杆、电线及基础配套设施等。
	受益人口满意度≥90%，促进沫江村村经济的发展，村集体经济增收10000余元，带动沫江村10余户发展种植淫羊藿50余亩，吸纳20余人务工，群众土地租金收益10000元，预计人均增收600元。
	否
	2024年
	2024年
	410
	
	
	327.50 
	82.50 
	否

	4
	太平镇绿化村人居环境整治项目
	5300001206592541
	乡村建设行动
	人居环境整治
	村容村貌提升
	农业农村局
	太平镇
	绿化村
	对绿化村沿沙谭路及产业路4000米长开展农村“五清行动”，沟渠清理、庭院治理、垃圾清理等。
	受益人口满意度≥90%，促进绿化村人居环境提升，生活质量提高，受益人口857余人。
	否
	2024年
	2024年
	13.1
	
	
	
	13.10 
	否

	5
	太平镇谭坝村人居环境整治项目
	5300001206592577
	乡村建设行动
	人居环境整治
	村容村貌提升
	农业农村局
	太平镇
	谭坝村
	对谭坝村沿沙谭路及产业路4000米，开展农村“五清行动”沟渠清理、庭院治理、垃圾清理等。
	受益人口满意度≥90%，促进谭坝村人居环境提升，生活质量提高，受益人口1653余人。
	否
	2024年
	2024年
	35
	
	
	
	35.00 
	否

	6
	太平镇挹峨村人居环境整治项目
	5300001206592615
	乡村建设行动
	人居环境整治
	村容村貌提升
	农业农村局
	太平镇
	挹峨村
	对产业路沿线1000米长开展农村“五清行动”沟渠清理、庭院治理、垃圾清理等。
	受益人口满意度≥90%，促进挹峨村人居环境提升，生活质量提高，受益人口857余人。
	否
	2024年
	2024年
	12.8
	
	
	
	12.80 
	否

	7
	太平镇沫江村人居环境整治项目
	5300001206592642
	乡村建设行动
	人居环境整治
	村容村貌提升
	农业农村局
	太平镇
	沫江村
	对沫江村沙谭路、园区沿线4500米开展农村“五清行动”沟渠清理、庭院治理、垃圾清理等。
	受益人口满意度≥90%，促进沫江村人居环境提升，生活质量提高，受益人口1736余人。
	否
	2024年
	2024年
	84.1
	
	
	
	84.1
	否

	8
	牛石镇豆地坪村人居环境提升项目
	5300001206592703
	乡村建设行动
	人居环境整治
	村容村貌提升
	农业农村局
	牛石镇
	豆地坪村
	修建农户入户路口整治15处、防护栏500米、垃圾亭1个、基础设施1处、30平方米公共平台、200米堡坎修复
	保障150 余户 365 余人（其中：脱贫户65户132人）生产生活和出行安全，带动当地脱贫户8人收入共提升2万元/年，
	否
	2024年
	2024年
	50.00 
	
	
	
	50.00 
	否

	9
	葫芦镇林竹产业基地农旅融合项目
	5300001207165700
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	其他
	农业农村局
	葫芦镇
	葫芦坝村
	新建农产品宣传牌2个，林竹产品宣传长廊1000平方，栽种琴丝竹、雷竹2万株
	吸纳10名农户参与工程建设人均收入增加2000元，吸纳15名农户到竹产业园区务工增加人均收入6000元/年
	否
	2024年
	2024年
	30
	
	
	
	30.00 
	否

	10
	踏水镇公坪村2024年度实施乡村振兴战略先进示范单位项目
	5300001223326071
	乡村建设行动
	农村公共服务
	公共照明设施
	农业农村局
	踏水镇
	公坪村
	安装太阳能LED路灯，每40米一盏，共安装80盏路灯
	有利于优化公坪村农业产业结构，拓宽农民就业渠道
	否
	2024年
	2024年
	10
	
	
	10.00 
	
	否

	11
	轸溪镇轸溪村人居环境整治项目
	5300001223330749
	乡村建设行动
	人居环境整治
	农村垃圾治理
	农业农村局
	轸溪镇
	轸溪村
	修建垃圾亭15个（摆放4个分类垃圾桶，需硬化地面）
	营造干净、整洁的环境，提升300余户1000余人生活质量
	否
	2024年
	2024年
	10
	
	
	10.00 
	
	否

	12
	福禄镇红阳村积分制、清单式推广试点项目
	5300001223332714
	乡村治理和精神文明建设
	乡村治理
	推进“积分制”“清单式”等管理方式
	农业农村局
	福禄镇
	红阳村
	1.新建24平方积分超市；2.村规民约牌1个；3.制度牌1套；4.宣传资料500份
	切实调动群众参与积极性，不断凝聚推动发展正能量，提高群众的执行力、村级的凝聚力，帮助制度的落地落实。有利于提高群众幸福生活指数、基层自治能力和建设水平
	否
	2024年
	2024年
	5
	
	
	5.00 
	
	否

	13
	沙湾区2024年品牌宣传项目
	5300001223335407
	产业发展
	加工流通项目
	品牌打造和展销平台
	农业农村局
	融媒体中心
	全区
	根据沙湾区主导产业情况，开展品牌宣传不少于4次
	促进脱贫人口和监测帮扶对象持续稳定增加收入
	否
	2024年
	2024年
	10
	
	
	10.00 
	
	否

	14
	沙湾区2024年品牌推广项目
	5300001223337942
	产业发展
	加工流通项目
	品牌打造和展销平台
	农业农村局
	农业农村局
	全区
	申报“中国川佛手”区域公共品牌，组织举办农产品产销对接系列活动
	促进脱贫人口和监测帮扶对象持续稳定增加收入
	否
	2024年
	2024年
	15
	
	
	15.00 
	
	否

	15
	牛石镇安池村产业基地灌溉系统建设项目
	5300001223341143
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	其他
	农业农村局
	牛石镇
	安池村
	山坪塘整治2口（水面面积约8亩），安装取水管道1800米（PP75管）、30亩产业基地喷灌系统，建设200米机耕道
	带动全村产业发展，改善全村300余人农业生产条件，减少农业生产成本，实现农业产业增收
	否
	2024年
	2024年
	60
	
	60.00 
	
	
	否

	16
	太平镇罗一村淫羊藿种植基地水肥项目
	5300001221878086
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）
	民宗局
	太平镇
	罗一村
	新建3米宽生产主干道约1公里，新建1.8米宽生产支路约3.5公里，修缮水塘1座，新建当地农户生产及畜牧用深水井1座等。
	受益人口满意度≥90%，推动地方农业产业结构的调整和升级，带动50余户发展种植淫羊藿300余亩，吸纳80余人务工，群众土地租金收益40万元。
	否
	2024年
	2024年
	100
	
	100.00 
	
	
	否

	17
	沙湾区2024年养殖环节病死猪无害处理项目
	5300001222478773
	产业发展
	金融保险配套项目
	其他
	农业农村局
	农业农村局
	全区
	病死猪无害化处理2100头
	促进脱贫人口和监测帮扶对象持续稳定增加收入
	否
	2024年
	2024年
	4.711
	
	
	4.71 
	
	否



